**Рекомендации по приемке строительства, ремонта, реконструкции дорог и объектов дорожного хозяйства**

Во исполнение поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2017 года, исходя из особенностей характера строительства, ремонта, реконструкции дорог и объектов дорожного хозяйства, для надлежащей приемки объекта закупки требуется коллегиальное решение (необходимо участие специалистов разного профиля, объект закупки отличается технической сложностью и (или) высокой стоимостью), в связи с чем, заказчику рекомендуется создать приемочную комиссию, которой будет поручена приемка выполненных работ.

Приемочная комиссия при приемке выполненных работ предусматривает совершение таких действий, как:

- проверка результатов указанных работ или отдельных их этапов на соответствие их требованиям договора (контракта) и положениям предусмотренной контрактом проектно-технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- определение обоснованности примененных в процессе выполнения работ технологий и проектных решений;

- осуществление технического обследования объектов капитального строительства и их конструкций;

- осуществление выборочных проверок качества выполняемых работ, контролировать ход, соблюдение сроков их выполнения (графика);

- осуществление выборочных проверок качества и (или) испытания предоставляемых подрядчиком материалов, контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

- проведение в ходе выполняемых работ обследований, контрольных измерений, испытание и комплексное опробование конструкций, технологического оборудования и инженерных сетей объектов капитального строительства, а также проверка подготовленности объектов капитального строительства к нормальной эксплуатации.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приемочная комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.

При осуществлении приемки работ могут быть приглашены любые лица, заинтересованные в результатах приемки, а так же представители средств массовой информации, если это не будет противоречить законодательству Российской Федерации о защите государственной и (или) коммерческой тайны, а также договору (контракту).

Для эффективного общественного контроля, обеспечения прозрачности и результативности соблюдения норм законодательства Российской Федерации заказчикам рекомендуется включать в приемочную комиссию представителей Общероссийского народного фронта.