ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.07.2014                                                                         № 597

О краткосрочном плане

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории города

Ханты-Мансийска, на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года    №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 июня 2014 года №202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                          Н.А.Дунаевская

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  09.07.2014 № 597

Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, на 2014-2016 годы

| I.Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  | кв.м. |  | кв.м. |  | чел. |  | руб. |  | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. |  | руб./ кв.м. | руб./кв.м. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по городу Ханты-Мансийску на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 135 632,44 |  | 121 729,82 |  | 87 627,18 |  | 6 564 |  | 336 918 738,10 |  | 6 943 616,91 | 14 400 256,62 |  |  | 5 335 968,38 | 310 238 896,20 |  | 8 331,70 |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Ханты-Мансийску на 2014 год |  |  |  |  |  |  | 46 188,56 | 41 596,45 |  | 30 515,91 |  | 2 321 |  | 117 278 435,77 |  | 4 397 941,34 |  | 7 329 902,24 |  |  | 2 931 960,89 | 102 618 631,30 |  | 2 819,43 |  |  |
| 1. | ул. Гагарина, д. 190 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,7 | 506,9 |  | 413,9 |  | 25 |  | 1 366 860,92 |  | 51 257,28 |  | 85 428,81 |  |  | 34 171,52 | 1 196 003,31 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 2. | ул. Гагарина, д. 297 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,6 | 495 |  | 371,3 |  | 24 |  | 1 442 888,54 |  | 54 108,32 |  | 90 180,53 |  |  | 36 072,21 | 1 262 527,47 |  | 2 124,85 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 3. | ул. Гагарина, д. 299 |  | 1972 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 532,1 | 491 |  | 395,5 |  | 21 |  | 1 373 767,28 |  | 51 516,27 |  | 85 860,46 |  |  | 34 344,18 | 1 202 046,37 |  | 2 797,90 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 4. | ул. Гагарина, д. 77 |  | 1969 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 528,1 | 487,2 |  | 435,3 |  | 21 |  | 981 800,57 |  | 36 817,52 |  | 61 362,54 |  |  | 24 545,01 | 859 075,50 |  | 2 015,19 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 5. | ул. Гагарина, д. 81 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 536,5 | 495,3 |  | 443,2 |  | 30 |  | 1 611 383,00 |  | 60 426,86 |  | 100 711,44 |  |  | 40 284,58 | 1 409 960,13 |  | 3 253,35 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 6. | ул. Гагарина, д. 83 |  | 1968 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 526,5 | 484 |  | 302,3 |  | 20 |  | 1 597 539,26 |  | 59 907,72 |  | 99 846,20 |  |  | 39 938,48 | 1 397 846,85 |  | 3 300,70 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 7. | ул. Гагарина, д. 85 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 536,1 | 494,4 |  | 363,3 |  | 30 |  | 1 607 657,47 |  | 60 287,16 |  | 100 478,59 |  |  | 40 191,44 | 1 406 700,29 |  | 2 026,62 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 8. | ул. Гагарина, д. 89 |  | 1967 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 526,6 | 485 |  | 362,2 |  | 21 |  | 924 618,55 |  | 34 673,20 |  | 57 788,66 |  |  | 23 115,46 | 809 041,23 |  | 1 906,43 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 9. | ул. Гагарина, д. 97 |  | 1967 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 529,4 | 489,3 |  | 427,7 |  | 42 |  | 654 223,46 |  | 24 533,38 |  | 40 888,97 |  |  | 16 355,59 | 572 445,53 |  | 1 337,06 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 10. | ул. Зырянова, д. 24 |  | 1965 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 368,4 | 336,9 |  | 297,4 |  | 28 |  | 908 454,22 |  | 34 067,03 |  | 56 778,39 |  |  | 22 711,36 | 794 897,44 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 11. | ул. Зырянова, д. 26 |  | 1967 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 381,1 | 348,3 |  | 204,5 |  | 16 |  | 465 698,00 |  | 17 463,68 |  | 29 106,13 |  |  | 11 642,45 | 407 485,75 |  | 1 337,06 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 12. | ул. Калинина, д. 28 |  | 1965 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 593,5 | 530 |  | 212 |  | 38 |  | 1 514 750,50 |  | 56 803,14 |  | 94 671,91 |  |  | 37 868,76 | 1 325 406,69 |  | 2 858,02 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 13. | ул. Карла Маркса, д. 2 |  | 1972 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 409,6 | 391,3 |  | 391,3 |  | 14 |  | 1 465 610,98 |  | 54 960,41 |  | 91 600,69 |  |  | 36 640,27 | 1 282 409,61 |  | 3 745,49 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 14. | ул. Карла Маркса, д. 4 |  | 1965 | 0 | Кирпичный | 2 | 3 | 618,1 | 554,2 |  | 445,1 |  | 35 |  | 1 494 405,84 |  | 56 040,22 |  | 93 400,37 |  |  | 37 360,15 | 1 307 605,11 |  | 2 696,51 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 15. | ул. Карла Маркса, д. 8 |  | 1957 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 448,1 | 409,4 |  | 240,7 |  | 21 |  | 1 657 733,12 |  | 62 164,99 |  | 103 608,32 |  |  | 41 443,33 | 1 450 516,48 |  | 4 049,18 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 16. | ул. Крупской, д. 9 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,4 | 496,6 |  | 496,6 |  | 32 |  | 1 361 290,11 |  | 51 048,38 |  | 85 080,63 |  |  | 34 032,25 | 1 191 128,85 |  | 2 059,90 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 17. | ул. Ленина, д. 81 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 580,5 | 516,4 |  | 331 |  | 39 |  | 1 098 455,10 |  | 41 192,07 |  | 68 653,44 |  |  | 27 461,38 | 961 148,21 |  | 2 127,14 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 18. | ул. Ленина, д. 85 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,5 | 506,9 |  | 389,5 |  | 30 |  | 1 009 831,90 |  | 37 868,70 |  | 63 114,49 |  |  | 25 245,80 | 883 602,91 |  | 1 992,17 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 19. | ул. Луговая, д. 11 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,7 | 388,4 |  | 313,6 |  | 75 |  | 1 463 583,61 |  | 54 884,39 |  | 91 473,98 |  |  | 36 589,59 | 1 280 635,66 |  | 3 768,24 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 20. | ул. Луговая, д. 13 |  | 1970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 568,4 | 421,6 |  | 12,3 |  | 55 |  | 1 727 237,72 |  | 64 771,41 |  | 107 952,36 |  |  | 43 180,94 | 1 511 333,01 |  | 4 096,86 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 21. | ул. Маяковского, д. 4 |  | 1966 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 622,6 | 527,7 |  | 346,5 |  | 27 |  | 1 422 948,33 |  | 53 360,56 |  | 88 934,27 |  |  | 35 573,71 | 1 245 079,79 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 22. | ул. Механизаторов, д. 2 |  | 1953 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 579,4 | 517,4 |  | 108,1 |  | 30 |  | 2 091 835,31 |  | 78 443,82 |  | 130 739,71 |  |  | 52 295,88 | 1 830 355,90 |  | 4 042,98 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 23. | ул. Механизаторов, д. 3 |  | 1951 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 543,5 | 494,3 |  | 191,8 |  | 29 |  | 660 908,76 |  | 24 784,08 |  | 41 306,80 |  |  | 16 522,72 | 578 295,17 |  | 1 337,06 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 24. | ул. Механизаторов, д. 7 |  | 1958 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,5 | 490,3 |  | 330,4 |  | 25 |  | 1 410 322,82 |  | 52 887,11 |  | 88 145,18 |  |  | 35 258,07 | 1 234 032,47 |  | 2 876,45 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 25. | ул. Мира, д. 50 |  | 1972 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,9 | 541,9 |  | 298,5 |  | 30 |  | 1 461 238,77 |  | 54 796,45 |  | 91 327,42 |  |  | 36 530,97 | 1 278 583,92 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 26. | ул. Мира, д. 81А |  | 1972 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,9 | 493,9 |  | 411,9 |  | 26 |  | 1 628 028,43 |  | 61 051,07 |  | 101 751,78 |  |  | 40 700,71 | 1 424 524,88 |  | 3 296,27 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 27. | ул. Мира, д. 87 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 1 | 2 | 366,8 | 340 |  | 130,3 |  | 28 |  | 648 186,20 |  | 24 306,98 |  | 40 511,64 |  |  | 16 204,66 | 567 162,93 |  | 1 906,43 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 28. | ул. Мира, д. 90 |  | 1970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 551 | 507,8 |  | 299,8 |  | 37 |  | 1 080 161,69 |  | 40 506,06 |  | 67 510,11 |  |  | 27 004,04 | 945 141,48 |  | 2 127,14 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 29. | ул. Мира, д. 92 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 552,9 | 509,3 |  | 424,2 |  | 25 |  | 1 373 332,54 |  | 51 499,97 |  | 85 833,28 |  |  | 34 333,31 | 1 201 665,97 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 30. | ул. Мира, д. 95 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 788,1 | 497,9 |  | 364,6 |  | 34 |  | 1 646 043,57 |  | 61 726,63 |  | 102 877,72 |  |  | 41 151,09 | 1 440 288,12 |  | 3 305,97 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 31. | ул. Мичурина, д. 7 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 366,5 | 340 |  | 209,5 |  | 17 |  | 916 813,40 |  | 34 380,50 |  | 57 300,84 |  |  | 22 920,34 | 802 211,73 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 32. | ул. Обская, д. 14 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 551,3 | 408,2 |  | 85,9 |  | 54 |  | 1 213 396,39 |  | 45 502,36 |  | 75 837,27 |  |  | 30 334,91 | 1 061 721,84 |  | 2 972,55 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 33. | ул. Пионерская, д. 111 |  | 1971 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 610,1 | 543 |  | 178,7 |  | 40 |  | 726 023,58 |  | 27 225,88 |  | 45 376,47 |  |  | 18 150,59 | 635 270,63 |  | 1 337,06 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 34. | ул. Пушкина, д. 12 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 543,9 | 501,4 |  | 261,7 |  | 26 |  | 1 022 946,60 |  | 38 360,50 |  | 63 934,16 |  |  | 25 573,67 | 895 078,28 |  | 2 040,18 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 35. | ул. Рознина, д. 34 |  | 1967 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 538,1 | 495,3 |  | 358,4 |  | 42 |  | 337 457,80 |  | 12 654,67 |  | 21 091,11 |  |  | 8 436,45 | 295 275,58 |  | 681,32 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 36. | ул. Рознина, д. 50 |  | 1972 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 540,1 | 497,9 |  | 342,8 |  | 28 |  | 1 342 592,33 |  | 50 347,21 |  | 83 912,02 |  |  | 33 564,81 | 1 174 768,29 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 37. | ул. Собянина, д. 7 |  | 1957 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 641,6 | 538,7 |  | 320,2 |  | 52 |  | 1 661 020,84 |  | 62 288,28 |  | 103 813,80 |  |  | 41 525,52 | 1 453 393,24 |  | 3 083,39 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 38. | ул. Спортивная, д. 5 |  | 1966 | 0 | Кирпичный | 2 | 3 | 575,9 | 517,4 |  | 517,4 |  | 28 |  | 1 395 174,28 |  | 52 319,04 |  | 87 198,39 |  |  | 34 879,36 | 1 220 777,50 |  | 2 696,51 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 39. | ул. Сургутская, д. 35 |  | 1960 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 207 | 207 |  | 96,2 |  | 23 |  | 669 773,98 |  | 25 116,52 |  | 41 860,87 |  |  | 16 744,35 | 586 052,23 |  | 3 235,62 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 40. | ул. Сутормина, д. 17 |  | 1961 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 377,5 | 339 |  | 170,6 |  | 21 |  | 916 543,75 |  | 34 370,39 |  | 57 283,98 |  |  | 22 913,59 | 801 975,78 |  | 2 703,67 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 41. | пер. Советский, д. 9 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 540,2 | 497,9 |  | 307,8 |  | 18 |  | 1 353 648,84 |  | 50 761,83 |  | 84 603,05 |  |  | 33 841,22 | 1 184 442,74 |  | 2 718,72 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 42. | пер. Южный, д. 2 |  | 1968 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 498,4 | 471,6 |  | 326,2 |  | 41 |  | 1 271 674,11 |  | 47 687,78 |  | 79 479,63 |  |  | 31 791,85 | 1 112 714,85 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 43. | ул. Гагарина, д. 103 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 554,3 | 509,3 |  | 340,2 |  | 16 |  | 1 373 332,54 |  | 51 499,97 |  | 85 833,28 |  |  | 34 333,31 | 1 201 665,97 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 44. | ул. Гагарина, д. 105 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 543,5 | 501,3 |  | 426,7 |  | 20 |  | 1 010 214,74 |  | 37 883,05 |  | 63 138,42 |  |  | 25 255,37 | 883 937,90 |  | 2 015,19 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 45. | ул. Гагарина, д. 109 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 540,89 | 498,79 |  | 498,79 |  | 18 |  | 1 344 992,21 |  | 50 437,21 |  | 84 062,01 |  |  | 33 624,81 | 1 176 868,18 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 46. | ул. Гагарина, д. 109А |  | 1978 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 828,9 | 746,8 |  | 606 |  | 32 |  | 2 013 753,67 |  | 75 515,76 |  | 125 859,60 |  |  | 50 343,84 | 1 762 034,46 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 47. | ул. Гагарина, д. 111 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,1 | 507,5 |  | 466,6 |  | 22 |  | 1 368 478,83 |  | 51 317,96 |  | 85 529,93 |  |  | 34 211,97 | 1 197 418,98 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 48. | ул. Гагарина, д. 115 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 834,1 | 744,6 |  | 608,6 |  | 32 |  | 2 007 821,34 |  | 75 293,30 |  | 125 488,83 |  |  | 50 195,53 | 1 756 843,67 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 49. | ул. Гагарина, д. 117 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 845,4 | 753,9 |  | 697 |  | 27 |  | 2 032 898,89 |  | 76 233,71 |  | 127 056,18 |  |  | 50 822,47 | 1 778 786,53 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 50. | ул. Гагарина, д. 174 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 953,4 | 953,4 |  | 608,2 |  | 44 |  | 2 689 693,22 |  | 100 863,50 |  | 168 105,83 |  |  | 67 242,33 | 2 353 481,57 |  | 2 821,16 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 51. | ул. Гагарина, д. 176 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 544,1 | 501,1 |  | 397,2 |  | 28 |  | 1 377 767,31 |  | 51 666,27 |  | 86 110,46 |  |  | 34 444,18 | 1 205 546,40 |  | 2 749,49 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 52. | ул. Гагарина, д. 288 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 539,4 | 499,2 |  | 467,3 |  | 22 |  | 1 634 521,51 |  | 61 294,56 |  | 102 157,59 |  |  | 40 863,04 | 1 430 206,32 |  | 3 274,28 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 53. | ул. Гагарина, д. 33 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 380,8 | 350,7 |  | 310,1 |  | 31 |  | 1 130 495,65 |  | 42 393,59 |  | 70 655,98 |  |  | 28 262,39 | 989 183,69 |  | 3 223,54 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 54. | ул. Гагарина, д. 63 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 545,5 | 504,5 |  | 242 |  | 34 |  | 1 360 389,29 |  | 51 014,60 |  | 85 024,33 |  |  | 34 009,73 | 1 190 340,63 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 55. | ул. Гагарина, д. 90 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 560,5 | 517,3 |  | 454,5 |  | 34 |  | 1 486 736,72 |  | 55 752,63 |  | 92 921,05 |  |  | 37 168,42 | 1 300 894,63 |  | 2 874,03 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 56. | ул. Заречная, д. 4 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 533,1 | 491,1 |  | 347,3 |  | 34 |  | 1 476 127,51 |  | 55 354,78 |  | 92 257,97 |  |  | 36 903,19 | 1 291 611,57 |  | 3 005,76 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 57. | ул. Заречная, д. 8 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 527,5 | 485,4 |  | 405,6 |  | 23 |  | 1 379 888,73 |  | 51 745,83 |  | 86 243,05 |  |  | 34 497,22 | 1 207 402,64 |  | 2 842,79 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 58. | ул. Калинина, д. 27 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 544,9 | 503,7 |  | 353,4 |  | 19 |  | 1 653 149,21 |  | 61 993,10 |  | 103 321,83 |  |  | 41 328,73 | 1 446 505,56 |  | 3 282,01 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 59. | ул. Калинина, д. 29 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 539 | 497 |  | 280 |  | 23 |  | 1 340 165,47 |  | 50 256,21 |  | 83 760,34 |  |  | 33 504,14 | 1 172 644,79 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 60. | ул. Калинина, д. 31 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 546,3 | 503,7 |  | 357,3 |  | 32 |  | 1 653 149,21 |  | 61 993,10 |  | 103 321,83 |  |  | 41 328,73 | 1 446 505,56 |  | 3 282,01 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 61. | ул. Карла Маркса, д. 1 |  | 1974 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 407,5 | 377,4 |  | 346,4 |  | 26 |  | 1 474 173,23 |  | 55 281,50 |  | 92 135,83 |  |  | 36 854,33 | 1 289 901,58 |  | 3 906,13 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 62. | ул. Карла Маркса, д. 3 |  | 1975 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 805,3 | 756,6 |  | 551,7 |  | 29 |  | 2 040 179,46 |  | 76 506,73 |  | 127 511,22 |  |  | 51 004,49 | 1 785 157,03 |  | 2 696,51 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 63. | ул. Карла Маркса, д. 6 |  | 1978 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 636,5 | 588,7 |  | 490,5 |  | 26 |  | 2 394 178,95 |  | 89 781,71 |  | 149 636,18 |  |  | 59 854,47 | 2 094 906,58 |  | 4 066,89 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 64. | ул. Ключевая, д. 24 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1139,2 | 950,2 |  | 757 |  | 47 |  | 2 878 812,55 |  | 107 955,47 |  | 179 925,78 |  |  | 71 970,31 | 2 518 960,98 |  | 3 029,69 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 65. | ул. Ключевая, д. 26 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1116,27 | 994,47 |  | 828,87 |  | 39 |  | 2 918 333,92 |  | 109 437,52 |  | 182 395,87 |  |  | 72 958,35 | 2 553 542,18 |  | 2 934,56 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 66. | ул. Ключевая, д. 28 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1160,8 | 1001,9 |  | 793,7 |  | 45 |  | 2 923 206,07 |  | 109 620,23 |  | 182 700,38 |  |  | 73 080,15 | 2 557 805,31 |  | 2 917,66 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 67. | ул. Комсомольская, д. 28 |  | 1977 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 4207,4 | 3722,79 |  | 3466,59 |  | 124 |  | 11 586 430,18 |  | 434 491,13 |  | 724 151,89 |  |  | 289 660,75 | 10 138 126,41 |  | 3 112,30 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| 68. | ул. Красногвардейская, д. 34 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 555,5 | 512,3 |  | 277,4 |  | 37 |  | 1 650 570,45 |  | 61 896,39 |  | 103 160,65 |  |  | 41 264,26 | 1 444 249,14 |  | 3 221,88 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 69. | ул. Красногвардейская, д. 38 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 542,4 | 499,2 |  | 403,2 |  | 24 |  | 1 336 028,44 |  | 50 101,07 |  | 83 501,78 |  |  | 33 400,71 | 1 169 024,89 |  | 2 676,34 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 70. | ул. Крупской, д. 11 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,5 | 498,8 |  | 415,4 |  | 20 |  | 1 417 038,50 |  | 53 138,94 |  | 88 564,91 |  |  | 35 425,96 | 1 239 908,69 |  | 2 840,90 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 71. | ул. Крупской, д. 13 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 498,8 | 498,8 |  | 406,46 |  | 23 |  | 1 417 038,50 |  | 53 138,94 |  | 88 564,91 |  |  | 35 425,96 | 1 239 908,69 |  | 2 840,90 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 72. | ул. Крупской, д. 15 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 555,1 | 511,7 |  | 342,2 |  | 27 |  | 1 649 835,39 |  | 61 868,83 |  | 103 114,71 |  |  | 41 245,88 | 1 443 605,97 |  | 3 224,22 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 73. | ул. Крупской, д. 17 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,2 | 499,2 |  | 312,6 |  | 31 |  | 1 634 521,51 |  | 61 294,56 |  | 102 157,59 |  |  | 40 863,04 | 1 430 206,32 |  | 3 274,28 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 74. | ул. Крупской, д. 20 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 551,3 | 509,1 |  | 326,9 |  | 34 |  | 1 646 650,10 |  | 61 749,38 |  | 102 915,63 |  |  | 41 166,25 | 1 440 818,84 |  | 3 234,43 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Ханты-Мансийску на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 26 903,38 | 24 290,17 |  | 17 193,47 |  | 1 291 |  | 67 884 681,86 |  | 2 545 675,57 |  | 4 242 792,62 |  | 1 697 117,05 |  | 59 399 096,63 |  | 2 794,74 |  |  |
| 1. | ул. Островского, д. 38 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 406,9 | 366,5 |  | 366,5 |  | 20 |  | 1 209 655,41 |  | 45 362,08 |  | 75 603,46 |  | 30 241,39 |  | 1 058 448,48 |  | 2 075,45 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 2. | ул. Дзержинского, д. 18 |  | 1962 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 304,4 | 187,1 |  | 108,8 |  | 23 |  | 532 118,02 |  | 19 954,43 |  | 33 257,38 |  | 13 302,95 |  | 465 603,27 |  | 2 844,03 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3. | ул. Ленина, д. 104 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 521,3 | 478,6 |  | 226,8 |  | 31 |  | 1 535 841,92 |  | 57 594,07 |  | 95 990,12 |  | 38 396,05 |  | 1 343 861,68 |  | 3 209,03 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 4. | ул. Ленина, д. 106 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 554,5 | 513,4 |  | 299,4 |  | 38 |  | 1 384 388,24 |  | 51 914,56 |  | 86 524,27 |  | 34 609,71 |  | 1 211 339,71 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 5. | ул. Ленина, д. 115 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 532,7 | 493,5 |  | 263 |  | 22 |  | 1 357 754,24 |  | 50 915,78 |  | 84 859,64 |  | 33 943,86 |  | 1 188 034,96 |  | 2 751,28 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 6. | ул. Ленина, д. 76 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 562,1 | 518,5 |  | 422,1 |  | 23 |  | 1 398 140,43 |  | 52 430,27 |  | 87 383,78 |  | 34 953,51 |  | 1 223 372,88 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 7. | ул. Ленина, д. 78 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 536,09 | 495,89 |  | 350,09 |  | 21 |  | 1 337 172,34 |  | 50 143,96 |  | 83 573,27 |  | 33 429,31 |  | 1 170 025,80 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 8. | ул. Ленина, д. 85 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,5 | 506,9 |  | 389,5 |  | 30 |  | 621 008,26 |  | 23 287,81 |  | 38 813,02 |  | 15 525,21 |  | 543 382,23 |  | 1 225,11 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 9. | ул. Лермонтова, д. 20 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 534 | 491,8 |  | 389,6 |  | 34 |  | 1 358 019,78 |  | 50 925,74 |  | 84 876,24 |  | 33 950,49 |  | 1 188 267,31 |  | 2 761,33 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 10. | ул. Лермонтова, д. 21 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 529 | 486,6 |  | 314,3 |  | 21 |  | 1 342 029,68 |  | 50 326,11 |  | 83 876,86 |  | 33 550,74 |  | 1 174 275,97 |  | 2 757,97 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 11. | ул. Лермонтова, д. 23 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 535 | 492,2 |  | 410,6 |  | 27 |  | 1 625 945,74 |  | 60 972,97 |  | 101 621,61 |  | 40 648,64 |  | 1 422 702,52 |  | 3 303,42 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 12. | ул. Лермонтова, д. 27 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 532 | 492,8 |  | 442,7 |  | 31 |  | 1 833 194,74 |  | 68 744,80 |  | 114 574,67 |  | 45 829,87 |  | 1 604 045,40 |  | 3 719,96 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 13. | ул. Лермонтова, д. 31А |  | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 831,1 | 733,3 |  | 623,5 |  | 25 |  | 1 977 350,78 |  | 74 150,65 |  | 123 584,42 |  | 49 433,77 |  | 1 730 181,93 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 14. | ул. Лермонтова, д. 33 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 550,7 | 508,1 |  | 455,3 |  | 25 |  | 1 645 424,99 |  | 61 703,44 |  | 102 839,06 |  | 41 135,62 |  | 1 439 746,87 |  | 3 238,39 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 15. | ул. Мира, д. 100 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,7 | 498,5 |  | 392,5 |  | 36 |  | 1 344 210,23 |  | 50 407,88 |  | 84 013,14 |  | 33 605,26 |  | 1 176 183,95 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 16. | ул. Мира, д. 103 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,6 | 505,1 |  | 344,4 |  | 28 |  | 1 030 792,93 |  | 38 654,73 |  | 64 424,56 |  | 25 769,82 |  | 901 943,81 |  | 2 040,77 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 17. | ул. Мира, д. 105 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 530,9 | 498,5 |  | 229 |  | 31 |  | 1 344 210,23 |  | 50 407,88 |  | 84 013,14 |  | 33 605,26 |  | 1 176 183,95 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 18. | ул. Мира, д. 107 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 546,2 | 504,1 |  | 232,6 |  | 27 |  | 1 389 750,65 |  | 52 115,65 |  | 86 859,42 |  | 34 743,77 |  | 1 216 031,82 |  | 2 756,89 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 19. | ул. Мира, д. 109 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 551,3 | 508 |  | 418 |  | 31 |  | 690 600,60 |  | 25 897,52 |  | 43 162,54 |  | 17 265,02 |  | 604 275,53 |  | 1 359,45 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 20. | ул. Мира, д. 111 |  | 1974 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 550,3 | 507,5 |  | 316,9 |  | 40 |  | 1 035 690,78 |  | 38 838,40 |  | 64 730,67 |  | 25 892,27 |  | 906 229,43 |  | 2 040,77 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 21. | ул. Мира, д. 113 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 552 | 552 |  | 381,7 |  | 25 |  | 798 092,64 |  | 29 928,47 |  | 49 880,79 |  | 19 952,32 |  | 698 331,06 |  | 1 445,82 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 22. | ул. Мира, д. 117 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,4 | 549,4 |  | 192,7 |  | 35 |  | 1 481 462,60 |  | 55 554,85 |  | 92 591,41 |  | 37 036,57 |  | 1 296 279,78 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 23. | ул. Мира, д. 119 |  | 1978 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 849 | 752,9 |  | 623,3 |  | 34 |  | 2 030 202,38 |  | 76 132,59 |  | 126 887,65 |  | 50 755,06 |  | 1 776 427,08 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 24. | ул. Мира, д. 91 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 546,6 | 504,5 |  | 388,4 |  | 17 |  | 1 447 771,36 |  | 54 291,43 |  | 90 485,71 |  | 36 194,28 |  | 1 266 799,94 |  | 2 869,72 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 25. | ул. Мичурина, д. 5 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 527,5 | 485,9 |  | 313,9 |  | 23 |  | 1 353 999,99 |  | 50 775,00 |  | 84 625,00 |  | 33 850,00 |  | 1 184 749,99 |  | 2 786,58 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 26. | ул. Пионерская, д. 100 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 565,7 | 519,1 |  | 366,3 |  | 29 |  | 1 399 758,34 |  | 52 490,94 |  | 87 484,90 |  | 34 993,96 |  | 1 224 788,55 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 27. | ул. Пионерская, д. 3 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 550,9 | 509,09 |  | 369,62 |  | 21 |  | 1 493 364,87 |  | 56 001,18 |  | 93 335,30 |  | 37 334,12 |  | 1 306 694,26 |  | 2 933,40 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 28. | ул. Пионерская, д. 98 |  | 1976 | 0 | Панельный | 2 | 2 | 762,6 | 674,7 |  | 436,4 |  | 39 |  | 2 730 416,46 |  | 102 390,62 |  | 170 651,03 |  | 68 260,41 |  | 2 389 114,40 |  | 4 046,86 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 29. | ул. Промышленная, д. 9 |  | 1978 | 0 | Деревянный | 1 | 1 | 142,1 | 142,1 |  | 142,1 |  | 6 |  | 383 174,07 |  | 14 369,03 |  | 23 948,38 |  | 9 579,35 |  | 335 277,31 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 30. | ул. Пушкина, д. 12 |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 543,9 | 501,4 |  | 261,7 |  | 26 |  | 396 146,11 |  | 14 855,48 |  | 24 759,13 |  | 9 903,65 |  | 346 627,85 |  | 790,08 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 31. | ул. Рознина, д. 23 |  | 1978 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1148,7 | 986,5 |  | 714,5 |  | 47 |  | 3 255 843,62 |  | 122 094,14 |  | 203 490,23 |  | 81 396,09 |  | 2 848 863,17 |  | 3 300,40 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 32. | ул. Рознина, д. 38 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 517,9 | 497,3 |  | 424 |  | 25 |  | 1 415 853,38 |  | 53 094,50 |  | 88 490,84 |  | 35 396,33 |  | 1 238 871,71 |  | 2 847,08 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 33. | ул. Рознина, д. 64А |  | 1973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,5 | 504,3 |  | 326,8 |  | 28 |  | 1 359 849,99 |  | 50 994,37 |  | 84 990,62 |  | 33 996,25 |  | 1 189 868,74 |  | 2 696,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 34. | ул. Рознина, д. 70А |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 571,1 | 505,3 |  | 308,2 |  | 24 |  | 1 422 174,02 |  | 53 331,53 |  | 88 885,88 |  | 35 554,35 |  | 1 244 402,27 |  | 2 814,51 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 35. | ул. Свободы, д. 53 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 522,6 | 522,6 |  | 350,8 |  | 25 |  | 1 689 418,48 |  | 63 353,19 |  | 105 588,66 |  | 42 235,46 |  | 1 478 241,17 |  | 3 232,72 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 36. | ул. Спортивная, д. 1 |  | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 420,9 | 382,9 |  | 340,3 |  | 17 |  | 1 032 493,68 |  | 38 718,51 |  | 64 530,86 |  | 25 812,34 |  | 903 431,97 |  | 2 696,51 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 37. | ул. Спортивная, д. 3 |  | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 3 | 613,2 | 551,1 |  | 517,3 |  | 34 |  | 1 861 522,11 |  | 69 807,08 |  | 116 345,13 |  | 46 538,05 |  | 1 628 831,85 |  | 3 377,83 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 38. | ул. Строителей, д. 109 |  | 1978 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1068,3 | 941,7 |  | 538,9 |  | 41 |  | 3 094 661,69 |  | 116 049,81 |  | 193 416,36 |  | 77 366,54 |  | 2 707 828,98 |  | 3 286,25 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 39. | ул. Строителей, д. 61 |  | 1978 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 821,79 | 728,09 |  | 571,36 |  | 38 |  | 2 089 498,33 |  | 78 356,19 |  | 130 593,65 |  | 52 237,46 |  | 1 828 311,04 |  | 2 869,84 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 40. | ул. Строителей, д. 83 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 558,3 | 518,3 |  | 292 |  | 26 |  | 1 674 471,86 |  | 62 792,69 |  | 104 654,49 |  | 41 861,80 |  | 1 465 162,88 |  | 3 230,70 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 41. | ул. Строителей, д. 89 |  | 1976 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 536,1 | 494,2 |  | 297,9 |  | 33 |  | 1 362 750,95 |  | 51 103,16 |  | 85 171,93 |  | 34 068,77 |  | 1 192 407,08 |  | 2 757,49 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 42. | ул. Чехова, д. 80 |  | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 554,8 | 511,8 |  | 511,8 |  | 35 |  | 1 660 449,66 |  | 62 266,86 |  | 103 778,10 |  | 41 511,24 |  | 1 452 893,45 |  | 3 244,33 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 43. | ул. Чкалова, д. 66 |  | 1970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 548,2 | 505,2 |  | 362,9 |  | 38 |  | 1 083 274,22 |  | 40 622,78 |  | 67 704,64 |  | 27 081,86 |  | 947 864,94 |  | 2 144,25 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 44. | ул. Шевченко, д. 46 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 992,1 | 514 |  | 428,5 |  | 16 |  | 1 581 178,24 |  | 59 294,18 |  | 98 823,64 |  | 39 529,46 |  | 1 383 530,96 |  | 3 076,22 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 45. | ул. Шевченко, д. 47 |  | 1977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1148,9 | 1148,9 |  | 736,5 |  | 45 |  | 3 793 552,82 |  | 142 258,23 |  | 237 097,05 |  | 94 838,82 |  | 3 319 358,72 |  | 3 301,90 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по городу Ханты-Мансийску на 2016 год |  |  |  |  |  | 62 540,50 | 55 843,20 |  | 39 917,80 |  | 2 952 |  | 151 755 620,47 |  | 0 |  |  | 2 827 561,76 |  | 706 890,44 |  | 148 221 168,27 | 2 717,53 |  |  |
| 1. |  | ул. Березовская, д. 10А | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 842,3 | 751,1 |  | 625,5 |  | 43 |  | 2 216 847,07 |  | 0 |  |  | 221 684,71 |  | 55 421,18 |  | 1 939 741,19 | 2 951,47 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 2. |  | ул. Березовская, д. 12 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 796,6 | 708,6 |  | 535,6 |  | 36 |  | 2 157 221,15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 157 221,15 | 3 044,34 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 3. |  | ул. Березовская, д. 23 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1322,3 | 1322,3 |  | 892,8 |  | 61 |  | 4 066 892,19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 066 892,19 | 3 075,62 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 4. |  | ул. Березовская, д. 24 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1272,3 | 1272,9 |  | 843,7 |  | 50 |  | 4 169 267,82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 169 267,82 | 3 275,41 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 5. |  | ул. Березовская, д. 8А | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 835 | 835 |  | 587,9 |  | 33 |  | 2 251 585,85 |  | 0 |  |  | 225 158,59 |  | 56 289,65 |  | 1 970 137,62 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 6. |  | ул. Березовская, д. 8Б | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 844,8 | 754 |  | 502,7 |  | 44 |  | 2 094 421,36 |  | 0 |  |  | 209 442,14 |  | 52 360,53 |  | 1 832 618,69 | 2 777,75 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 7. |  | ул. Гагарина, д. 111А | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 643,4 | 581,9 |  | 439,6 |  | 20 |  | 1 569 099,17 |  | 0 |  |  | 156 909,92 |  | 39 227,48 |  | 1 372 961,77 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 8. |  | ул. Гагарина, д. 121 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 850,7 | 754,6 |  | 475 |  | 39 |  | 2 034 786,44 |  | 0 |  |  | 203 478,64 |  | 50 869,66 |  | 1 780 438,14 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 9. |  | ул. Гагарина, д. 53 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 847 | 749,1 |  | 625,3 |  | 25 |  | 1 428 106,71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 428 106,71 | 1 906,43 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 10. |  | ул. Гагарина, д. 55 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 845,9 | 752,4 |  | 544,5 |  | 36 |  | 2 257 400,15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 257 400,15 | 3 000,27 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 11. |  | ул. Гагарина, д. 58а | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 837,1 | 746,8 |  | 551,8 |  | 40 |  | 1 547 534,60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 547 534,60 | 2 072,22 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 12. |  | ул. Гагарина, д. 90а | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 851,5 | 758,7 |  | 688,3 |  | 21 |  | 2 289 656,24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 289 656,24 | 3 017,87 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 13. |  | ул. Ермака, д. 17А | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1027 | 937 |  | 507,6 |  | 46 |  | 1 252 825,22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 252 825,22 | 1 337,06 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 14. |  | ул. Зырянова, д. 21 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 358,5 | 327,6 |  | 163,5 |  | 22 |  | 881 604,71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 881 604,71 | 2 691,10 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 15. |  | ул. Калинина, д. 44 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1132,9 | 1023,08 |  | 572,3 |  | 41 |  | 2 882 273,71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 882 273,71 | 2 817,25 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 16. |  | ул. Ключевая, д. 11 | 1981 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1815 | 1356,8 |  | 583,91 |  | 117 |  | 3 751 865,38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 751 865,38 | 2 765,23 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 17. |  | ул. Ключевая, д. 22 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 854,6 | 763,7 |  | 566,2 |  | 28 |  | 2 253 213,36 |  | 0 |  |  | 225 321,34 |  | 56 330,33 |  | 1 971 561,69 | 2 950,39 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 18. |  | ул. Ключевая, д. 5 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 885,3 | 753,7 |  | 643,23 |  | 30 |  | 2 144 979,56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 144 979,56 | 2 845,93 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 19. |  | ул. Ключевая, д. 7 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 860,6 | 768,5 |  | 526,7 |  | 61 |  | 2 176 046,62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 176 046,62 | 2 831,55 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 20. |  | ул. Ключевая, д. 9 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1299,8 | 1095,4 |  | 947,1 |  | 58 |  | 3 316 799,13 |  | 0 |  |  | 331 679,91 |  | 82 919,98 |  | 2 902 199,24 | 3 027,93 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 21. |  | ул. Конева, д. 10 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 823,8 | 730,2 |  | 472,5 |  | 53 |  | 2 068 206,17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 068 206,17 | 2 832,38 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 22. |  | ул. Конева, д. 12 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1292,5 | 1041,8 |  | 653,7 |  | 78 |  | 1 986 118,78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 986 118,78 | 1 906,43 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 23. |  | ул. Конева, д. 12А | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 821,8 | 728,2 |  | 404,5 |  | 26 |  | 1 652 452,20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 652 452,20 | 2 269,23 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 24. |  | ул. Конева, д. 22 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 849,5 | 756,8 |  | 651,45 |  | 48 |  | 2 040 718,77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 040 718,77 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 25. |  | ул. Кооперативная, д. 34 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1151,8 | 973,4 |  | 716,5 |  | 54 |  | 3 019 926,84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 019 926,84 | 3 102,45 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 26. |  | ул. Красногвардейская, д. 10 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 836,4 | 740,4 |  | 493,6 |  | 37 |  | 2 245 296,25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 245 296,25 | 3 032,54 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 27. |  | ул. Красногвардейская, д. 6 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 836,4 | 740,4 |  | 467,2 |  | 38 |  | 1 686 550,42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 686 550,42 | 2 277,89 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 28. |  | ул. Ленина, д. 107 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 950 | 745,6 |  | 383,3 |  | 37 |  | 2 088 913,14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 088 913,14 | 2 801,65 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 29. |  | ул. Ленина, д. 113А | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 541,8 | 503,8 |  | 399,8 |  | 27 |  | 1 358 501,74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 358 501,74 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 30. |  | ул. Ленина, д. 94 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 828,9 | 737,1 |  | 287,5 |  | 29 |  | 1 573 764,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 573 764,00 | 2 135,08 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 31. |  | ул. Лермонтова, д. 18А | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 832,7 | 763,7 |  | 706,7 |  | 26 |  | 2 161 109,66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 161 109,66 | 2 829,79 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 32. |  | ул. Лермонтова, д. 19 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 844,6 | 720,3 |  | 530,7 |  | 44 |  | 2 074 945,86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 074 945,86 | 2 880,67 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 33. |  | ул. Лермонтова, д. 30 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1145,8 | 949,8 |  | 918,4 |  | 146 |  | 3 116 962,53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 116 962,53 | 3 281,70 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 34. |  | ул. Мира, д. 101А | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 942,2 | 817,6 |  | 661,8 |  | 32 |  | 2 204 666,57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 204 666,57 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 35. |  | ул. Мира, д. 105А | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1276,8 | 1082,2 |  | 760,7 |  | 71 |  | 2 918 163,12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 918 163,12 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 36. |  | ул. Мира, д. 121 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 857,8 | 857,8 |  | 579,8 |  | 43 |  | 2 313 066,28 |  | 0 |  |  | 231 306,63 |  | 57 826,66 |  | 2 023 933,00 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 37. |  | ул. Мира, д. 125 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 837 | 745,2 |  | 424,1 |  | 47 |  | 2 009 439,25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 009 439,25 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 38. |  | ул. Мира, д. 131 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 175 | 175 |  | 87,2 |  | 5 |  | 445 899,80 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 445 899,80 | 2 548,00 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 39. |  | ул. Мира, д. 71 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 925,9 | 810,4 |  | 722,7 |  | 35 |  | 2 397 650,63 |  | 0 |  |  | 239 765,06 |  | 59 941,27 |  | 2 097 944,30 | 2 958,60 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 40. |  | ул. Мира, д. 72 | 1979 | 0 | Кирпичный | 2 | 3 | 604,4 | 555,6 |  | 517 |  | 20 |  | 1 498 180,95 |  | 0 |  |  | 149 818,10 |  | 37 454,52 |  | 1 310 908,33 | 2 696,51 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 41. |  | ул. Мира, д. 74 | 1980 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 604,4 | 555,6 |  | 464,4 |  | 31 |  | 1 498 180,95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 498 180,95 | 2 696,51 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 42. |  | ул. Мира, д. 87Б | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1136,6 | 950,9 |  | 832,9 |  | 47 |  | 2 564 111,36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 564 111,36 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 43. |  | ул. Мира, д. 89А | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1151,8 | 1000,7 |  | 906,8 |  | 56 |  | 1 458 810,46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 458 810,46 | 1 457,79 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 44. |  | ул. Пионерская, д. 7 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1156,2 | 988 |  | 790,3 |  | 96 |  | 3 107 933,70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 107 933,70 | 3 145,68 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 45. |  | ул. Пионерская, д. 9 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1150,3 | 1013,2 |  | 682,7 |  | 43 |  | 3 048 368,64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 048 368,64 | 3 008,65 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 46. |  | ул. Пушкина, д. 12А | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 847,4 | 756,4 |  | 615,4 |  | 36 |  | 2 231 708,13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 231 708,13 | 2 950,43 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 47. |  | ул. Пушкина, д. 15А | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 824,8 | 735,4 |  | 533,2 |  | 35 |  | 1 983 013,46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 983 013,46 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 48. |  | ул. Свободы, д. 40 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1142,4 | 1142,4 |  | 623 |  | 53 |  | 3 438 001,13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 438 001,13 | 3 009,45 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 49. |  | ул. Свободы, д. 42 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 829,2 | 829,2 |  | 290,3 |  | 45 |  | 2 235 946,09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 235 946,09 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 50. |  | ул. Свободы, д. 47 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 280 | 280 |  | 258,3 |  | 11 |  | 892 119,30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 892 119,30 | 3 186,14 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 51. |  | ул. Свободы, д. 59 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1113,4 | 962,1 |  | 776,2 |  | 42 |  | 2 711 096,05 |  | 0 |  |  | 271 109,61 |  | 67 777,40 |  | 2 372 209,04 | 2 817,89 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 52. |  | ул. Собянина, д. 4 | 1959 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 526,5 | 480,5 |  | 256 |  | 34 |  | 1 022 090,77 |  | 0 |  |  | 102 209,08 |  | 25 552,27 |  | 894 329,42 | 2 127,14 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 53. |  | ул. Строителей, д. 101 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1149,9 | 983,8 |  | 709,15 |  | 57 |  | 1 982 543,92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 982 543,92 | 2 015,19 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 54. |  | ул. Строителей, д. 107 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1103,7 | 963,2 |  | 641,7 |  | 58 |  | 2 693 239,61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 693 239,61 | 2 796,14 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 55. |  | ул. Строителей, д. 59 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 835,5 | 724,5 |  | 481,6 |  | 44 |  | 2 025 896,91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 025 896,91 | 2 796,27 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 56. |  | ул. Строителей, д. 99 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1125,6 | 1030,7 |  | 901,9 |  | 45 |  | 2 803 075,56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 803 075,56 | 2 719,58 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 57. |  | ул. Чехова, д. 61 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1129,3 | 981,8 |  | 733,3 |  | 51 |  | 2 952 740,74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 952 740,74 | 3 007,48 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 58. |  | ул. Чкалова, д. 64 | 1975 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 768,7 | 716,56 |  | 554,41 |  | 36 |  | 2 197 632,11 |  | 0 |  |  | 219 763,21 |  | 54 940,80 |  | 1 922 928,10 | 3 066,92 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 59. |  | ул. Чкалова, д. 66 | 1970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 548,2 | 505,2 |  | 362,9 |  | 38 |  | 399 148,42 |  | 0 |  |  | 39 914,84 |  | 9 978,71 |  | 349 254,87 | 790,08 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 60. |  | ул. Чкалова, д. 68 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1145 | 956,1 |  | 741,3 |  | 42 |  | 3 053 090,93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 053 090,93 | 3 193,28 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 61. |  | ул. Шевченко, д. 21 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1368,9 | 1368,9 |  | 858,4 |  | 50 |  | 2 368 514,82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 368 514,82 | 1 730,23 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 62. |  | ул. Шевченко, д. 26 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1133,8 | 1133,8 |  | 759 |  | 44 |  | 3 660 942,22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 660 942,22 | 3 228,91 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 63. |  | ул. Шевченко, д. 39 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1134,9 | 995,6 |  | 680,3 |  | 59 |  | 3 244 886,51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 244 886,51 | 3 259,23 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 64. |  | ул. Шевченко, д. 41 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1147,2 | 984,5 |  | 617,8 |  | 46 |  | 2 835 730,93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 835 730,93 | 2 880,38 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 65. |  | ул. Шевченко, д. 43 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 1132,6 | 1132,6 |  | 825 |  | 51 |  | 3 662 697,74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 662 697,74 | 3 233,88 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 66. |  | ул. Школьная, д. 2 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 837,2 | 751,1 |  | 627,1 |  | 33 |  | 2 090 597,77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 090 597,77 | 2 783,38 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 67. |  | ул. Школьная, д. 4 | 1980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 819,3 | 732 |  | 732 |  | 22 |  | 1 990 542,84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 990 542,84 | 2 719,32 | 9 454,09 | 30.12.2017 |

| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  |
|  |  |  | электроснаб-жение | отопление | горячее водоснаб-жение | холодное водоснаб-жение | водоотве-дение | газоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Всего по городу Ханты-Мансийску на 2014-2016 годы |  | 336 918 738,10 | 49 860 682,88 | 49 614 363,82 | 0,00 | 22 113 044,57 | 36 847 844,21 | 668 177,40 | 0 | 0,00 | 61 374,23 | 160 183 549,09 | 1 449,90 | 2 713 110,88 | 604 | 243 436,16 | 0 | 0,00 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Ханты-Мансийску на 2014 год |  | 117 278 435,77 | 17 190 781,82 | 21 440 829,17 | 0 | 14 674 29,09 | 14 734 373,17 | 0 | 0 | 0 | 18 485,90 | 47 690 032,79 | 827,2 | 1 547 889,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | ул. Гагарина, д. 190 | 1 366 860,92 | 400 491,55 | 332 394,61 | 0 | 345 361,11 | 288 613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ул. Гагарина, д. 297 | 1 442 888,54 | 391 089,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1 051 798,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | ул. Гагарина, д. 299 | 1 373 767,28 | 0 | 321 968,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1 051 798,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | ул. Гагарина, д. 77 | 981 800,57 | 384 926,98 | 319 476,53 | 0 | 0 | 277 397,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | ул. Гагарина, д. 81 | 1 611 383,00 | 0 | 324 788,02 | 0 | 0 | 282 008,96 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 004 586,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | ул. Гагарина, д. 83 | 1 597 539,26 | 0 | 317 378,16 | 0 | 0 | 275 575,08 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 004 586,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | ул. Гагарина, д. 85 | 1 607 657,47 | 0 | 324 197,86 | 0 | 0 | 281 496,53 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1 001 963,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | ул. Гагарина, д. 89 | 924 618,55 | 0 | 318 033,90 | 0 | 330 440,20 | 276 144,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | ул. Гагарина, д. 97 | 654 223,46 | 0 | 320 853,58 | 0 | 333 369,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | ул. Зырянова, д. 24 | 908 454,22 | 266 177,95 | 220 918,81 | 0 | 229 536,71 | 191 820,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | ул. Зырянова, д. 26 | 465 698,00 | 0 | 228 394,24 | 0 | 237 303,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | ул. Калинина, д. 28 | 1 514 750,50 | 0 | 347 542,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1 167 208,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1 465 610,98 | 0 | 256 591,06 | 0 | 0 | 222 794,48 | 0 | 0 | 0 | 375 | 986 225,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1 494 405,84 | 437 862,34 | 363 411,11 | 0 | 377 587,54 | 315 544,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | ул. Карла Маркса, д. 8 | 1 657 733,12 | 323 458,75 | 268 459,96 | 0 | 278 932,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 786 882,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | ул. Крупской, д. 9 | 1 361 290,11 | 0 | 0 | 0 | 338 343,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | ул. Ленина, д. 81 | 1 098 455,10 | 407 997,31 | 338 624,14 | 0 | 351 833,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | ул. Ленина, д. 85 | 1 009 831,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1 009 831,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | ул. Луговая, д. 11 | 1 463 583,61 | 306 867,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1 156 716,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | ул. Луговая, д. 13 | 1 727 237,72 | 333 097,73 | 0 | 0 | 0 | 240 046,39 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 154 093,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | ул. Маяковского, д. 4 | 1 422 948,33 | 416 925,22 | 346 034,00 | 0 | 359 532,56 | 300 456,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | ул. Механизаторов, д. 2 | 2 091 835,31 | 408 787,39 | 339 279,88 | 0 | 0 | 294 592,04 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 049 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | ул. Механизаторов, д. 3 | 660 908,76 | 0 | 324 132,28 | 0 | 336 776,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | ул. Механизаторов, д. 7 | 1 410 322,82 | 387 376,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | ул. Мира, д. 50 | 1 461 238,77 | 428 144,35 | 355 345,51 | 0 | 369 207,31 | 308 541,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | ул. Мира, д. 81А | 1 628 028,43 | 0 | 323 869,99 | 0 | 0 | 281 211,84 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | ул. Мира, д. 87 | 648 186,20 | 0 | 222 951,60 | 0 | 231 648,80 | 193 585,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | ул. Мира, д. 90 | 1 080 161,69 | 401 202,62 | 332 984,77 | 0 | 345 974,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | ул. Мира, д. 92 | 1 373 332,54 | 402 387,74 | 333 968,38 | 0 | 346 996,28 | 289 980,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | ул. Мира, д. 95 | 1 646 043,57 | 0 | 326 492,95 | 0 | 0 | 283 489,32 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 036 061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | ул. Мичурина, д. 7 | 916 813,40 | 268 627,20 | 222 951,60 | 0 | 231 648,80 | 193 585,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | ул. Обская, д. 14 | 1 213 396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 416,83 | 0 | 0 | 0 | 374 | 980 979,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | ул. Пионерская, д. 111 | 726 023,58 | 0 | 356 066,82 | 0 | 369 956,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | ул. Пушкина, д. 12 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | ул. Рознина, д. 34 | 337 457,80 | 0 | 0 | 0 | 337 457,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | ул. Рознина, д. 50 | 1 342 592,33 | 393 380,83 | 326 492,95 | 0 | 339 229,23 | 283 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | ул. Собянина, д. 7 | 1 661 020,84 | 425 616,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1 235 404,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | ул. Спортивная, д. 5 | 1 395 174,28 | 408 787,39 | 339 279,88 | 0 | 352 514,97 | 294 592,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | ул. Сургутская, д. 35 | 669 773,98 | 163 546,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 506 227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | ул. Сутормина, д. 17 | 916 543,75 | 268 548,19 | 222 886,03 | 0 | 231 580,67 | 193 528,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | пер. Советский, д. 9 | 1 353 648,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 489,32 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 070 159,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | пер. Южный, д. 2 | 1 271 674,11 | 372 601,73 | 309 246,98 | 0 | 321 310,51 | 268 514,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | ул. Гагарина, д. 103 | 1 373 332,54 | 402 387,74 | 333 968,38 | 0 | 346 996,28 | 289 980,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | ул. Гагарина, д. 105 | 1 010 214,74 | 396 067,10 | 328 722,46 | 0 | 0 | 285 425,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | ул. Гагарина, д. 109 | 1 344 992,21 | 394 084,00 | 327 076,55 | 0 | 339 835,60 | 283 996,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | ул. Гагарина, д. 109А | 2 013 753,67 | 590 031,74 | 489 706,63 | 0 | 508 809,78 | 425 205,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | ул. Гагарина, д. 111 | 1 368 478,83 | 400 965,60 | 332 788,05 | 0 | 345 769,90 | 288 955,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48. | ул. Гагарина, д. 115 | 2 007 821,34 | 588 293,57 | 488 264,00 | 0 | 507 310,87 | 423 952,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49. | ул. Гагарина, д. 117 | 2 032 898,89 | 595 641,31 | 494 362,39 | 0 | 513 647,15 | 429 248,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50. | ул. Гагарина, д. 174 | 2 689 693,22 | 0 | 0 | 0 | 649 570,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,8 | 2 040 122,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | ул. Гагарина, д. 176 | 1 377 767,31 | 0 | 328 591,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 049 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | ул. Гагарина, д. 288 | 1 634 521,51 | 0 | 327 345,41 | 0 | 0 | 284 229,50 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53. | ул. Гагарина, д. 33 | 1 130 495,65 | 0 | 229 968,02 | 0 | 0 | 199 678,06 | 0 | 0 | 0 | 267,2 | 700 849,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | ул. Гагарина, д. 63 | 1 360 389,29 | 398 595,36 | 330 820,83 | 0 | 343 725,94 | 287 247,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | ул. Гагарина, д. 90 | 1 486 736,72 | 408 708,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1 078 028,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56. | ул. Заречная, д. 4 | 1 476 127,51 | 0 | 322 033,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 154 093,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57. | ул. Заречная, д. 8 | 1 379 888,73 | 0 | 0 | 0 | 330 712,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 049 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58. | ул. Калинина, д. 27 | 1 653 149,21 | 0 | 330 296,24 | 0 | 0 | 286 791,67 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1 036 061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59. | ул. Калинина, д. 29 | 1 340 165,47 | 392 669,76 | 325 902,78 | 0 | 338 616,04 | 282 976,89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60. | ул. Калинина, д. 31 | 1 653 149,21 | 0 | 330 296,24 | 0 | 0 | 286 791,67 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1 036 061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61. | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1 474 173,23 | 298 176,19 | 247 476,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 928 520,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62. | ул. Карла Маркса, д. 3 | 2 040 179,46 | 597 774,53 | 496 132,88 | 0 | 515 486,71 | 430 785,34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63. | ул. Карла Маркса, д. 6 | 2 394 178,95 | 0 | 386 034,14 | 0 | 401 093,08 | 335 188,12 | 0 | 0 | 0 | 484,9 | 1 271 863,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | ул. Ключевая, д. 24 | 2 878 812,55 | 0 | 623 084,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2 255 728,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65. | ул. Ключевая, д. 26 | 2 918 333,92 | 0 | 652 113,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2 266 220,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66. | ул. Ключевая, д. 28 | 2 923 206,07 | 0 | 656 985,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2 266 220,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67. | ул. Комсомольская, д.28 | 11 586 430,18 | 2 941 301,92 | 2 441 182,31 | 0 | 2 536 411,28 | 2 119 644,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,2 | 1 547 889,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68. | ул. Красногвардейская, д. 34 | 1 650 570,45 | 0 | 335 935,60 | 0 | 0 | 291 688,25 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69. | ул. Красногвардейская, д. 38 | 1 336 028,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 229,50 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1 051 798,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | ул. Крупской, д. 11 | 1 417 038,50 | 394 091,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71. | ул. Крупской, д. 13 | 1 417 038,50 | 394 091,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72. | ул. Крупской, д. 15 | 1 649 835,39 | 0 | 335 542,16 | 0 | 0 | 291 346,63 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73. | ул. Крупской, д. 17 | 1 634 521,51 | 0 | 327 345,41 | 0 | 0 | 284 229,50 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74. | ул. Крупской, д. 20 | 1 646 650,10 | 0 | 333 837,23 | 0 | 0 | 289 866,27 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Ханты-Мансийску на 2015 год |  | 67 884 681,86 | 12 195 001,55 | 10 516 358,11 | 0 | 7 688 682,58 | 8 260 129,57 | 0 | 0 | 0 | 11 049,08 | 28 981 073,89 | 0 | 0 | 604 | 243 436,16 | 0 | 0 |  |
| 1. | ул. Островского, д. 38 | 760 652,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 760 652,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ул. Дзержинского, д. 18 | 532 118,02 | 281 954,10 | 122 688,95 | 0 | 127 474,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | ул. Ленина, д. 104 | 1 535 841,92 | 0 | 313 837,16 | 0 | 0 | 272 500,48 | 0 | 0 | 0 | 362 | 949 504,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | ул. Ленина, д. 106 | 1 384 388,24 | 405 627,07 | 336 656,92 | 0 | 349 789,69 | 292 314,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | ул. Ленина, д. 115 | 1 357 754,24 | 0 | 323 607,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,27 | 1 034 146,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | ул. Ленина, д. 76 | 1 398 140,43 | 409 656,48 | 340 001,19 | 0 | 353 264,42 | 295 218,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | ул. Ленина, д. 78 | 1 337 172,34 | 391 792,77 | 325 174,91 | 0 | 337 859,77 | 282 344,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | ул. Ленина, д. 85 | 621 008,26 | 0 | 332 394,61 | 0 | 0 | 288 613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | ул. Лермонтова, д. 20 | 1 358 019,78 | 0 | 0 | 0 | 335 073,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | ул. Лермонтова, д. 21 | 1 342 029,68 | 0 | 319 083,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | ул. Лермонтова, д. 23 | 1 625 945,74 | 0 | 322 755,23 | 0 | 0 | 280 243,91 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | ул. Лермонтова, д. 27 | 1 833 194,74 | 0 | 323 804,41 | 0 | 336 435,82 | 281 154,91 | 0 | 0 | 0 | 340 | 891 799,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | ул. Лермонтова, д. 31А | 1 977 350,78 | 579 365,66 | 480 854,14 | 0 | 499 611,96 | 417 519,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | ул. Лермонтова, д. 33 | 1 645 424,99 | 0 | 333 181,49 | 0 | 0 | 289 296,90 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | ул. Мира, д. 100 | 1 344 210,23 | 393 854,88 | 326 886,39 | 0 | 339 638,02 | 283 830,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | ул. Мира, д. 103 | 1 030 792,93 | 399 069,41 | 0 | 0 | 344 134,73 | 287 588,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | ул. Мира, д. 105 | 1 344 210,23 | 393 854,88 | 326 886,39 | 0 | 339 638,02 | 283 830,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | ул. Мира, д. 107 | 1 389 750,65 | 398 279,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 991 471,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | ул. Мира, д. 109 | 690 600,60 | 401 360,64 | 0 | 0 | 0 | 289 239,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | ул. Мира, д. 111 | 1 035 690,78 | 400 965,60 | 0 | 0 | 345 769,90 | 288 955,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | ул. Мира, д. 113 | 798 092,64 | 436 124,16 | 361 968,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | ул. Мира, д. 117 | 1 481 462,60 | 434 069,95 | 360 263,56 | 0 | 374 317,21 | 312 811,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | ул. Мира, д. 119 | 2 030 202,38 | 594 851,23 | 493 706,65 | 0 | 512 965,83 | 428 678,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | ул. Мира, д. 91 | 1 447 771,36 | 398 595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 049 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | ул. Мичурина, д. 5 | 1 353 999,99 | 0 | 0 | 0 | 331 053,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | ул. Островского, д. 38 | 449 002,81 | 0 | 240 328,71 | 0 | 0 | 208 674,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | ул. Пионерская, д. 100 | 1 399 758,34 | 410 130,53 | 340 394,63 | 0 | 353 673,21 | 295 559,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | ул. Пионерская, д. 3 | 1 493 364,87 | 402 221,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1 091 143,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | ул. Пионерская, д. 98 | 2 730 416,46 | 533 066,98 | 442 427,78 | 0 | 459 686,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1 051 798,94 | 0 | 0 | 604 | 243 436,16 | 0 | 0 |  |
| 30. | ул. Промышленная, д. 9 | 383 174,07 | 112 270,37 | 93 180,65 | 0 | 96 815,57 | 80 907,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | ул. Пушкина, д. 12 | 396 146,11 | 396 146,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | ул. Рознина, д. 23 | 3 255 843,62 | 779 413,92 | 0 | 0 | 0 | 561 683,50 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1 914 746,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | ул. Рознина, д. 38 | 1 415 853,38 | 392 906,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | ул. Рознина, д. 64А | 1 359 849,99 | 398 437,34 | 330 689,68 | 0 | 343 589,68 | 287 133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | ул. Рознина, д. 70А | 1 422 174,02 | 399 227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 022 946,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | ул. Свободы, д. 53 | 1 689 418,48 | 0 | 342 689,72 | 0 | 0 | 297 552,76 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 049 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | ул. Спортивная, д. 1 | 1 032 493,68 | 302 521,63 | 251 082,85 | 0 | 260 877,43 | 218 011,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | ул. Спортивная, д. 3 | 1 861 522,11 | 435 413,09 | 361 378,31 | 0 | 750 950,90 | 313 779,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | ул. Строителей, д. 109 | 3 094 661,69 | 0 | 617 510,36 | 0 | 0 | 536 175,73 | 0 | 0 | 0 | 740 | 1 940 975,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | ул. Строителей, д. 61 | 2 089 498,33 | 0 | 0 | 0 | 496 062,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,5 | 1 593 436,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | ул. Строителей, д. 83 | 1 674 471,86 | 0 | 339 870,04 | 0 | 0 | 295 104,47 | 0 | 0 | 0 | 396,31 | 1 039 497,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | ул. Строителей, д. 89 | 1 362 750,95 | 0 | 324 066,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1 038 684,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | ул. Чехова, д. 80 | 1 660 449,66 | 0 | 335 607,73 | 0 | 0 | 291 403,57 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 033 438,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | ул. Чкалова, д. 66 | 1 083 274,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1 083 274,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | ул. Шевченко, д. 46 | 1 581 178,24 | 406 101,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1 175 077,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | ул. Шевченко, д. 47 | 3 793 552,82 | 907 722,91 | 753 379,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 2 132 450,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Ханты-Мансийску на 2016 год |  | 151 755 620,47 | 20 474 899,51 | 17 657 176,54 | 0 | 14 424 361,99 | 13 853 341,47 | 668 177,40 | 0 | 0 | 31 839,25 | 83 512 442,41 | 622,7 | 1 165 221,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | ул. Березовская, д. 10А | 2 216 847,07 | 0 | 492 526,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,4 | 1 724 320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ул. Березовская, д. 12 | 2 157 221,15 | 559 850,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 597 370,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | ул. Березовская, д. 23 | 4 066 892,19 | 0 | 0 | 0 | 900 909,44 | 752 877,95 | 0 | 0 | 0 | 920 | 2 413 104,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | ул. Березовская, д. 24 | 4 169 267,82 | 0 | 834 691,45 | 0 | 0 | 724 751,07 | 0 | 0 | 0 | 995 | 2 609 825,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | ул. Березовская, д. 8А | 2 251 585,85 | 659 716,80 | 547 542,90 | 0 | 568 902,20 | 475 423,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | ул. Березовская, д. 8Б | 2 094 421,36 | 0 | 494 427,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 599 993,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | ул. Гагарина, д. 111А | 1 569 099,17 | 459 747,55 | 381 575,11 | 0 | 396 460,11 | 331 316,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | ул. Гагарина, д. 121 | 2 034 786,44 | 596 194,37 | 494 821,40 | 0 | 514 124,07 | 429 646,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | ул. Гагарина, д. 53 | 1 428 106,71 | 0 | 491 214,83 | 0 | 510 376,81 | 426 515,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | ул. Гагарина, д. 55 | 2 257 400,15 | 594 456,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 1 662 943,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | ул. Гагарина, д. 58а | 1 547 534,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 547 534,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | ул. Гагарина, д. 90а | 2 289 656,24 | 599 433,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,4 | 1 690 222,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | ул. Ермака, д. 17А | 1 252 825,22 | 0 | 614 428,38 | 0 | 638 396,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | ул. Зырянова, д. 21 | 881 604,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 525,61 | 0 | 0 | 0 | 265 | 695 079,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | ул. Калинина, д. 44 | 2 882 273,71 | 808 315,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,7 | 2 073 958,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | ул. Ключевая, д. 11 | 3 751 865,38 | 0 | 889 708,03 | 0 | 924 414,98 | 772 521,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,7 | 1 165 221,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | ул. Ключевая, д. 22 | 2 253 213,36 | 603 384,10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 1 649 829,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | ул. Ключевая, д. 5 | 2 144 979,56 | 0 | 0 | 0 | 513 510,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1 631 468,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | ул. Ключевая, д. 7 | 2 176 046,62 | 0 | 0 | 0 | 523 594,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1 652 452,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | ул. Ключевая, д. 9 | 3 316 799,13 | 0 | 0 | 0 | 746 317,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2 570 481,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | ул. Конева, д. 10 | 2 068 206,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 753,97 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1 652 452,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | ул. Конева, д. 12 | 1 986 118,78 | 0 | 683 149,93 | 0 | 709 799,18 | 593 169,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | ул. Конева, д. 12А | 1 652 452,20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1 652 452,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | ул. Конева, д. 22 | 2 040 718,77 | 597 932,54 | 496 264,03 | 0 | 515 622,98 | 430 899,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | ул. Кооперативная, д.34 | 3 019 926,84 | 0 | 638 297,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 2 381 629,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | ул. Красногвардейская, д. 10 | 2 245 296,25 | 584 975,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1 660 321,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | ул. Красногвардейская, д. 6 | 1 686 550,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1 686 550,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | ул. Ленина, д. 107 | 2 088 913,14 | 0 | 488 919,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 599 993,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | ул. Ленина, д. 113А | 1 358 501,74 | 398 042,30 | 330 361,81 | 0 | 343 249,02 | 286 848,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | ул. Ленина, д. 94 | 1 573 764,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 573 764,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | ул. Лермонтова, д. 18А | 2 161 109,66 | 0 | 500 788,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1 660 321,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | ул. Лермонтова, д. 19 | 2 074 945,86 | 0 | 472 329,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1 602 616,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | ул. Лермонтова, д. 30 | 3 116 962,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 481,33 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2 570 481,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | ул. Мира, д. 101А | 2 204 666,57 | 645 969,41 | 536 133,02 | 0 | 557 047,23 | 465 516,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | ул. Мира, д. 105А | 2 918 163,12 | 855 024,58 | 709 641,83 | 0 | 737 324,50 | 616 172,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | ул. Мира, д. 121 | 2 313 066,28 | 677 730,62 | 562 493,77 | 0 | 584 436,30 | 488 405,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | ул. Мира, д. 125 | 2 009 439,25 | 588 767,62 | 488 657,45 | 0 | 507 719,66 | 424 294,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | ул. Мира, д. 131 | 445 899,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 445 899,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | ул. Мира, д. 71 | 2 397 650,63 | 640 280,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1 757 369,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | ул. Мира, д. 72 | 1 498 180,95 | 438 968,45 | 364 329,14 | 0 | 378 541,39 | 316 341,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | ул. Мира, д. 74 | 1 498 180,95 | 438 968,45 | 364 329,14 | 0 | 378 541,39 | 316 341,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | ул. Мира, д. 87Б | 2 564 111,36 | 751 287,07 | 623 543,17 | 0 | 647 867,19 | 541 413,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | ул. Мира, д. 89А | 1 458 810,46 | 790 633,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 177,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | ул. Пионерская, д. 7 | 3 107 933,70 | 780 599,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,3 | 2 327 334,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | ул. Пионерская, д. 9 | 3 048 368,64 | 800 509,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 2 247 859,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | ул. Пушкина, д. 12А | 2 231 708,13 | 597 616,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 634 091,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | ул. Пушкина, д. 15А | 1 983 013,46 | 581 024,83 | 482 231,20 | 0 | 501 042,73 | 418 714,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48. | ул. Свободы, д. 40 | 3 438 001,13 | 0 | 0 | 0 | 778 339,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014,00 | 2 659 661,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49. | ул. Свободы, д. 42 | 2 235 946,09 | 655 134,34 | 543 739,61 | 0 | 564 950,54 | 472 121,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50. | ул. Свободы, д. 47 | 892 119,30 | 221 222,40 | 0 | 0 | 0 | 159 423,60 | 0 | 0 | 0 | 195 | 511 473,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | ул. Свободы, д. 59 | 2 711 096,05 | 0 | 0 | 0 | 655 497,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,7 | 2 055 598,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | ул. Собянина, д. 4 | 1 022 090,77 | 379 633,44 | 315 083,07 | 0 | 327 374,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53. | ул. Строителей, д. 101 | 1 982 543,92 | 777 280,70 | 645 117,01 | 0 | 0 | 560 146,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | ул. Строителей, д. 107 | 2 693 239,61 | 0 | 631 608,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 2 061 630,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | ул. Строителей, д. 59 | 2 025 896,91 | 0 | 475 083,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,25 | 1 550 813,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56. | ул. Строителей, д. 99 | 2 803 075,56 | 0 | 675 871,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 2 127 204,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57. | ул. Чехова, д. 61 | 2 952 740,74 | 775 700,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 2 177 040,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58. | ул. Чкалова, д. 64 | 2 197 632,11 | 566 163,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1 631 468,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59. | ул. Чкалова, д. 66 | 399 148,42 | 399 148,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60. | ул. Чкалова, д. 68 | 3 053 090,93 | 755 395,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2 297 695,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61. | ул. Шевченко, д. 21 | 2 368 514,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 2 368 514,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62. | ул. Шевченко, д. 26 | 3 660 942,22 | 895 792,70 | 0 | 0 | 0 | 645 551,71 | 0 | 0 | 0 | 808,1 | 2 119 597,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63. | ул. Шевченко, д. 39 | 3 244 886,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 864,77 | 0 | 0 | 0 | 1 021,00 | 2 678 021,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | ул. Шевченко, д. 41 | 2 835 730,93 | 0 | 645 576,03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 835 | 2 190 154,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65. | ул. Шевченко, д. 43 | 3 662 697,74 | 0 | 742 691,12 | 0 | 0 | 644 868,46 | 0 | 0 | 0 | 867,4 | 2 275 138,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66. | ул. Школьная, д. 2 | 2 090 597,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 653,81 | 0 | 0 | 0 | 634 | 1 662 943,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67. | ул. Школьная, д. 4 | 1 990 542,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 778,84 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 573 764,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |