АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2012                                                                                № 633

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 04.10.2010 №1243 « О долгосрочной

целевой программе «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы

С целью уточнения мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального комплекса  города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением  Администрации города Ханты-Мансийска от 04.10.2010 № 1243:

1. Внести  изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 04.10.2010 №1243 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы, изложив приложение в новой редакции согласно приложению                  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                     В.В.Журавлев

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  22.05.2012  № 633

Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы г. Ханты-Мансийск, 2010 год

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.08.2010 № 270-р «О разработке целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)* |  |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | 1) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2) распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.08.2010 № 270-р «О разработке целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы» |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики долгосрочной целевой программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Целями Программы являются: повышение качества условий проживания населения города; повышение качества коммунального обслуживания населения; повышение эффективности использования материалов, энергии, трудовых ресурсов, а также инвестиционного потенциала коммунальных предприятий; обеспечение устойчивой безопасности экологической обстановки в городе; укрепление финансовой устойчивости предприятий; развитие общественных бань. Задачами Программы являются: повышение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами); повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, повреждений; укрепление материально-технической базы предприятий и организаций ЖКХ; ликвидация несанкционированных свалок; сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов); повышение качества бытового обслуживания населения |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | #### Срок реализации Программы: 2010-2012 годы. Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начнется в 2010 году и заканчивается в 2012 году |
| Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы | Нет |
| Основные мероприятия долгосрочной целевой программы | 1) Реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования город Ханты-Мансийск в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа- Югры; 2) обеспечение качественной питьевой водой населения города Ханты-Мансийска; 3) реконструкция и развитие объектов теплоснабжения города Ханты-Мансийска; 4) газоснабжение города; 5) развитие городских объектов электроснабжения; 6) мониторинг функционирования ЖКХ; 7) приобретение спецтехники для муниципальных предприятий; 8) укрепление материально-технической базы муниципального водоканализационного предприятия; 9) строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов; 10) предоставление субсидий; 11) реконструкция бани №1 |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета, необходимый для реализации Программы в 2010-2012 годах - 708 855 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 62 490 тыс. руб.; в 2011 году - 333 744 тыс. руб.; в 2012 году - 312 621 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы | Снижение потребления тепловой энергии; улучшение состояния жилищного фонда; повышение надежности работы коммунальных систем водоснабжения; повышение надежности работы коммунальных систем теплоснабжения; повышение надежности работы коммунальных систем газоснабжения; усиление контроля учета отпуска электрической энергии; оптимизация схемы начисления и сбора платежей; повышение эффективности работы муниципальных коммунальных предприятий; финансовое оздоровление муниципальных предприятий; увеличение мощности полигона твердых и бытовых промышленных отходов; сокращение расходов, связанных с использованием кредитов, займов |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы | Снижение ежегодного потребления тепловой энергии населением, %-2; доля жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта, от всего жилищного фонда города, %- 5; улучшение технических характеристик жилых домов -1ед. доля отремонтированных сетей водопровода от их общей протяженности, %-4; доля отремонтированных тепловых сетей от их общей протяженности, %- 4; увеличение числа котельных, находящихся в муниципальной собственности, ед.-72; учет отпущенной теплоэнергии, ед.- 12; увеличение протяженности сетей теплоснабжения в микрорайоне, п.м.- 2300; оптимизация системы теплоснабжения в связи с перераспределением нагрузок, ед.-1; увеличение газораспределительной сети, км.-222,8; наличие гидравлической модели газоснабжения, ед.-1; увеличение числа автогазозаправочных станций, 1ед; доля общедомовых приборов учета электроэнергии с дистанционным управлением, %-100; оптимизация начисления платежей, укрепление материально-технической базы ОАО «Информационно-расчетный центр», ед.-1; снижение ежегодного потребления материалов, запчастей, топлива на основе улучшенных характеристик приобретаемого спецтранспорта до 3 %; увеличение общей площади здания водоканала по ул.Сирина,59 до 1500 кв.м.; увеличение мощности полигона твердых бытовых и промышленных отходов до 22,6916 га; сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов), тыс.руб.-500; повышение качества бытовых услуг, количество бань-1 |

2. Характеристика  проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа определяет основные направления и источники развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города, повышения качества обслуживания в условиях формирования регулируемого рынка услуг, а именно:

институциональное построение органов управления и хозяйствующих субъектов;

развитие инженерной инфраструктуры, в том числе в районах индивидуальной жилой застройки и в новых микрорайонах;

финансовое оздоровление ЖКК и предотвращение воспроизводства финансовых и организационно-технических проблем;

разработка правового обеспечения мероприятий Программы;

оценка состояния жилищно-коммунального комплекса и разработка предложений по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам их финансирования, исходя из объективных требований к замене изношенных фондов, модернизации и строительству;

выбор оптимальных схем централизованного и локального теплоснабжения, предоставления других видов услуг, начисления и сбора платежей.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения города с максимальным использованием инвестиционного потенциала предприятий и антимонопольным регулированием органами власти.

Программа охватывает:

социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

технические (развитие инфраструктуры, повышение ее надежности, оптимизация схем производства и реализации услуг);

экономические (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

Основным признаком ухудшения состояния инфраструктуры является уровень износа сетей и оборудования, а соответственно низкая надежность.

Предприятия ЖКК не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности. Серьезные проблемы имеются с экологической безопасностью (дефицит мощностей на канализационных очистных сооружениях, отсутствие современной технологии утилизации отходов).

Низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа (не более 3-5% тарифа) приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе не стимулирует к рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов, что в значительной мере обусловлено ориентацией на исключительно эксплуатационную деятельность, а также отсутствием предпринимательских стимулов, организацией финансирования «от факта», отсутствием элементов конкуренции и блокированием развития рыночных отношений в ЖКК.

Эффективность комплексного решения организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг обеспечивается применением программно-целевого метода.

3. Основные цели и задачи долгосрочной целевой Программы,

целевые показатели, сроки реализации

Целями Программы являются:

повышение качества условий проживания населения города;

повышение качества коммунального обслуживания населения;

повышение эффективности использования материалов, энергии, трудовых ресурсов, а также инвестиционного потенциала коммунальных предприятий;

обеспечение устойчивой безопасности экологической обстановки в городе;

укрепление финансовой устойчивости предприятий;

развитие общественных бань.

Задачами Программы являются:

повышение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами);

повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, повреждений;

укрепление материально-технической базы предприятий и организаций ЖКХ;

ликвидация несанкционированных свалок;

сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов);

#### повышение качества бытового обслуживания населения.

#### Характеристика целевых показателей отражена в приложении №1                           к Программе.

#### Срок реализации Программы: 2010-2012 годы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых началась в 2010 году и закончится в 2012 году.

4. Программные мероприятия

Основными программными мероприятиями, которые предполагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей являются:

1) реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования город Ханты-Мансийск в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

2) обеспечение  качественной  питьевой  водой населения  города Ханты-Мансийска;

3) реконструкция и развитие объектов теплоснабжения города Ханты-Мансийска;

4) газоснабжение города;

5) развитие городских объектов электроснабжения;

6) мониторинг функционирования ЖКХ;

7) приобретение спецтехники для муниципальных предприятий;

8)укрепление материально-технической базы муниципального водоканализационного предприятия;

9) строительство полигона твердых бытовых и промышленных  отходов;

10)  предоставление субсидий;

11) реконструкция  бани №1.

Полный перечень мероприятий и  исполнители мероприятий отражены в приложении №2 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования мероприятий Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета, необходимый для реализации Программы в 2010-2012 годах, - 708 855 тыс. руб.,

в том числе:

в 2010 году -  62 490 тыс.руб.;

в 2011 году -  333 744 тыс.руб.;

в 2012 году -  312 621 тыс.руб.

6. Механизм реализации  Программы

6.1. Заказчиком-координатором Программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

6.2. Для оценки эффективности реализации Программы Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска проводится ежеквартальный мониторинг.

6.3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета города Ханты-Мансийска.

6.4.  Контроль за ходом исполнения  Программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

6.5. Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объёмах выделяемых средств из различных источников, а также от результатов обследования жилищного фонда и иных обстоятельств.

6.6. Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы.

7. Культурные аспекты Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в городе Ханты-Мансийске. На реализацию мероприятий Программы, связанных с установкой приборов учета потребления тепловой энергии, может повлиять восприятие населения и понимание принимаемых мер, направленных на ресурсосбережение.