АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.12.2011                                                                                №  1407

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Благоустройство и

озеленение города Ханты-Мансийска»

на 2012-2016 годы

С целью осуществления полномочий Администрации города Ханты-Мансийска, руководствуясь постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 №1543 «О порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 50 Устава города Ханты-Мансийска и одобрением Думы города Ханты-Мансийска (исх.№785 от 20.10.2011):

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска» на 2012-2016 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Эрнста С.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                  В.В.Журавлев

- Приложение

- к постановлению Администрации

- города Ханты-Мансийска

от  14.12.2011 № 1407

Долгосрочная целевая программа

«Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска»

на 2012-2016 годы

- Город Ханты-Мансийск, 2011 год

- I. Паспорт долгосрочной целевой программы

- «Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска»

- на 2012-2016 годы (далее - Программа)

| Наименование Программы | Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска на 2012-2016 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 26.04.2011 №133-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска» на 2012-2016 годы |
| Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 16.10.2006) |
| Разработчик Программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик-координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики Программы | Администрация города Ханты-Мансийска |
| Исполнители Программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является комплексное благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города. Задачами Программы являются: организация эффективной системы благоустройства и озеленения города Ханты-Мансийска, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города Ханты-Мансийска; создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Ханты-Мансийска; установка малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах, детских площадках; устройство освещения города Ханты-Мансийска; развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Устройство наружного освещения городских улиц. 2. Содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов. 3. Устройство и ремонт детских площадок. 4. Содержание дорог. 5. Устройство и содержание зеленого хозяйства. 6. Содержание объектов внешнего благоустройства (парки, площади). 7. Содержание тротуаров, водопропусков, светофоров. 8. Содержание парковой зоны. 9. Устройство и ремонт контейнерных площадок. 10. Обустройство и содержание внутриквартальных газонов, очистка береговой полосы от несанкционированных свалок, строительного и бытового мусора. 11. Оформление и содержание ледовых городков и новогодних елок в местах массового отдыха горожан. 12. Проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем бюджетных средств, необходимых для реализации Программы в 2012 – 2016 годах, 1 080 988,00 тыс. руб., в том числе: 2012 – 198 311 тыс. руб.; 2013 – 198 311 тыс. руб.; 2014 – 220 897 тыс. руб.; 2015 – 221 418 тыс. руб.; 2016 – 242 051 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: улучшение архитектурного облика города Ханты-Мансийска; улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске; создание безопасных и комфортных условий для проживания населения города Ханты-Мансийска; повышение экологической культуры населения |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации Программы | Содержание внутриквартальных площадей и проездов; содержание дорог; содержание зеленого хозяйства; содержание площадей, парков, скверов; содержание тротуаров; содержание водопропусков; установка светофоров; содержание лесных полос, прилегающих к дорогам города; содержание и очистка береговой полосы от несанкционированных свалок, строительного и бытового мусора; устройство контейнерных площадок; устройство новогодних елок и ледового городка; содержание детских площадок; устройство сетей уличного освещения |

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Создание здоровых условий жизни в городе  при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства и озеленения территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.11.2009 №898.

Основными проблемами, которые призвана решать данная Программа, являются:

освещение улиц города. Строительство и восстановление уличного освещения должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей города. Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов;

благоустройство внутриквартальных площадей и проездов с асфальтированием внутриквартальных проездов и дворов, восстановлением и обновлением элементов озеленения, устройством детских площадок;

восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений. Увеличившаяся за последние десятилетия интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и истиранию поверхности дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения капитального ремонта. Для решения задач, связанных с повышением эффективности передвижения транспорта и перевозки грузов, необходимо увеличивать объемы и повышать качество ремонтно-восстановительных дорожных работ;

очистка водопропускных канав, труб для предотвращения подтопления дождевыми и талыми водами жилых домов, зданий, коммуникаций, дорог;

улучшение общего санитарного состояния города;

озеленение города. Озеленение города – важнейшая составная часть в городском хозяйстве.  Всё более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления  города Ханты-Мансийска.

III. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели

Целью Программы является комплексное благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города.

Задачами Программы являются:

организация эффективной системы благоустройства и озеленения города Ханты-Мансийска, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города Ханты-Мансийска;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Ханты-Мансийска;

установка малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах, детских площадках;

устройство освещения города Ханты-Мансийска;

развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Срок реализации программы: 2012 - 2016 годы.

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета города Ханты-Мансийска. Объем бюджетных средств, необходимых для реализации Программы в 2012 – 2016 годах,  1 080 988,00 тыс.руб., в том числе: 2012 –             198 311 тыс.руб.; 2013 – 198 311 тыс.руб.; 2014 – 220 897 тыс.руб.; 2015 –               221 418 тыс.руб.; 2016 – 242 051 тыс.руб.

V. Механизм реализации Программы

Программа будет реализовываться путем выполнения указанными в ней исполнителями мероприятий.

Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за ее результативность несет Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

Осуществление реализации мероприятий Программы производится за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска через размещение муниципальных заказов на выполнение мероприятий (работ, услуг).

VI. Культурные аспекты Программы

Осуществление Программы позволит сохранить и улучшить зеленое хозяйство, а также разнообразить цветочное оформление и древесно-кустарниковую растительность. В рамках данной Программы будет выполнено благоустройство внутриквартальных площадей и проездов, дворовых территорий, замена малых архитектурных форм на более современные на детских площадках, благоустройство контейнерных площадок. Также в результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено улучшение условий отдыха и досуга населения.

VII. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Значения целевого показателя, предусмотренные Программой по годам |  |  |  |  | Значение целевого показателя по окончании действия Программы | Финансовые затраты и результаты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие затраты по соответ-ствующим мероприя-тиям | Бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | Общие бюджет-ные затраты | Затраты бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Протяженность сетей уличного освещения | Устройство наружного освещения городских улиц | 157 500 м | 164 000м | 170 000 м | 175 000 м | 180 000 м | 184 000 м | 184 000 м | 15 000 |  | 15 000 |
| 2. | Площади внутриквар-тальных площадей и проездов | Содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов | 102 354 м2 | 102 354 | 102 354 | 102 354 | 102 354 | 102 354 | 102 354 | 58 262 |  | 58 262 |
| 3. | Количество детских площадок | Устройство и ремонт детских площадок | 195 шт. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 14 164 |  | 14 164 |
| 4. | Протяженность дорог | Содержание дорог | 140 км | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 672 112 |  | 672 112 |
| 5. | Площадь зеленого хозяйства | Устройство и содержание зеленого хозяйства | 684 372 м2 | 684 372 | 684 372 | 684 372 | 684 372 | 684 372 | 684 372 | 27 645 |  | 27 645 |
| 6. | Парки, скверы, площади | Содержание объектов внешнего благоустройства (парки, площади) | 100 414,7 м2 | 100414,7 | 100414,7 | 100 414,7 | 100 414,7 | 100 414,7 | 100 414,7 | 103 823 |  | 103 823 |
| 7. | Тротуары | Содержание тротуаров, водопропусков, светофоров | 118 166 м | 118 166 | 118 166 | 118 166 | 118 166 | 118 166 | 118 166 | 132 859 |  | 132 859 |
|  | Водопропуски |  | 75 676,4 м | 75 676,4 | 75 676,4 | 75 676,4 | 75 676,4 | 75 676,4 | 75 676,4 |  |  |  |
|  | Светофоры |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |
| 8. | Лесные полосы, прилегающие к дорогам города | Содержание парковой зоны | 162,8 га | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 12 876 |  | 12 876 |
| 9. | Количество контейнерных площадок | Устройство и ремонт контейнерных площадок | 432 шт. | 436 | 440 | 444 | 448 | 452 | 452 | 3 278 |  | 3 278 |
| 10. | Площадь береговой полосы | Обустройство и содержание внутриквартальных газонов, очистка береговой полосы от несанкционирован-ных свалок, строительного и бытового мусора | 915 046 м2 | 915 046 | 915 046 | 915 046 | 915 046 | 915 046 | 915 046 | 19 496 |  | 19 496 |
| 11. | Количество новогодних елок | Оформление и содержание ледовых городков и новогодних елок в местах массового отдыха горожан | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 416 |  | 20 416 |
|  | Количество ледовых городков |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных конкурсов | Проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 057 |  | 1 057 |

VIII. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия Программы | Заказчики |  | Исполни-тель |  | Главные распорядители бюджетных средств |  | Срок выпол-нения |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация эффективной системы благоустройства и озеленения города Ханты-Мансийска, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт внутриквар-тальных площадей, проездов |  | Департа-мент городского хозяйства |  | Муници-пальное казенное учреждение «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» (далее – МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ») |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 59 361 | 10 993 | 10 993 | 12 092 |  | 12 092 | 12 092 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 2. | Содержание дорог |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 672112 | 122238 | 122238 | 137947 |  | 137947 | 151742 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 3. | Устройство и содержание зеленого хозяйства |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 27 645 | 5 206 | 5 206 | 5 206 |  | 5 727 | 6 300 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 4. | Содержание объектов внешнего благоустрой-ства (парки, площади) |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 103823 | 19 191 | 19 191 | 21 110 |  | 21 110 | 23 221 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 5. | Содержание тротуаров, водопропусков, светофоров |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 132 859 | 24 558 | 24 558 | 27 014 |  | 27 014 | 29 715 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 6. | Содержание парковой зоны |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 12 876 | 2 380 | 2 380 | 2 618 |  | 2 618 | 2 880 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 7. | Обустройство и содержание внутриквар-тальных газонов, очистка береговой полосы от несанкциони-рованных свалок, строительного и бытового мусора |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 19 496 | 3 604 | 3 604 | 3 964 |  | 3 964 | 4 360 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| 8. | Устройство и ремонт контейнерных площадок |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 3 278 | 554 | 554 | 700 |  | 700 | 770 |  | Городской бюджет |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе Ханты-Мансийске |  |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление и содержание ледовых городков и новогодних елок в местах массового отдыха горожан |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 20 416 | 3 774 | 3 774 | 4 151 |  | 4 151 | 4 566 |  | Городской бюджет |  | Улучшение архитектурного облика города Ханты-Мансийска |  |
| Задача 3. Установка малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах, детских площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство и ремонт детских площадок |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 14 164 | 2 618 | 2 618 | 2 880 |  | 2 880 | 3 168 |  | Городской бюджет |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения города Ханты-Мансийска |  |
| Задача 4. Устройство освещения города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство наружного освещения городских улиц |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муници-пального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 |  | Городской бюджет |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения города Ханты-Мансийска |  |
| Задача 5. Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроен-ный двор» |  | Департа-мент городского хозяйства |  | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» |  | Департамент городского хозяйства |  | 2012-2016 | 1 057 | 195 | 195 | 215 |  | 215 | 237 |  | Городской бюджет |  | Повышение экологической культуры населения |  |