АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016                                                                                                                 №845

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

- В целях приведения муниципальной программы «Развитие                              жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» (далее - программа) в соответствие                          с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,                      от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154                    «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502                  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103                            «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска                от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», на основании решений Думы города Ханты-Мансийска от 24.06.2016 №825-V РД «Об одобрении проекта изменений в муниципальную программу «Развитие                                       жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической             эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», от 24.06.2016   №829-V РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска                от 18 декабря 2015 года №763-V РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2016 год», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

- 1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска               от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности             в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования целевой программы (всего) | Объем финансирования программы на 2016-2020 годы составляет 1 719 192 560,00 рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 1 572 618 360,00 рублей; за счет средств окружного бюджета - 78 196 800,00 рублей; за счет внебюджетных средств - 68 377 400,00 рублей |
| --- | --- |

».

1.2.Подпункт 9 «Проектные работы на строительство котельной» пункта 1 раздела 3 программы «Характеристика основных мероприятий программы» исключить.

- 1.3.Пункт 1 раздела 3 программы «Характеристика основных мероприятий программы» дополнить подпунктами 9, 10, 11 следующего содержания:

«9)актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций                на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска;

10)корректировка (актуализация) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска                       на 2011-2027 годы»;

11)увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции                     по ул.Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования».

1.4.Раздел 4 программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета автономного округа и внебюджетных средств. Объем финансирования программы в 2016-2020 годах составляет 1 719 192 560,00 рублей,   в том числе по годам:

2016 год - 87 214 860,00 рублей;

2017 год - 77 288 100,00 рублей;

2018 год - 483 490 700,00 рублей;

2019 год - 637 496 200,00 рублей;

2020 год - 433 702 700,00 рублей,

в том числе:

за счет средств окружного бюджета - 78 196 800,00 рублей, в том числе                 по годам:

2016 год - 62 207 900,00 рублей;

2017 год - 15 988 900,0 рублей;

за счет средств городского бюджета - 1 572 618 360,00 рублей, в том числе             по годам:

2016 год - 10 970 260,00 рублей;

2017 год - 47 495 000,00 рублей;

2018 год - 469 955 100,00 рублей;

2019 год - 623 868 000,00 рублей;

2020 год - 420 330 000,00 рублей;

за счет внебюджетных источников - 68 377 400,00 рублей, в том числе                       по годам:

2016 год - 14 036 700,00 рублей;

2017 год - 13 804 200,00 рублей;

2018 год - 13 535 600,00 рублей;

2019 год - 13 628 200,00 рублей;

2020 год - 13 372 700,00 рублей».

1.5.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                          Н.А.Дунаевская

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 29.07.2016 №845

| Перечень основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 1.2. | Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 139 420 300,00 | 52 898 800,00 | 35 821 500,00 | 16 400 000,00 | 16 900 000,00 | 17 400 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 66 115 800,00 | 50 126 900,00 | 15 988 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 73 304 500,00 | 2 771 900,00 | 19 832 600,00 | 16 400 000,00 | 16 900 000,00 | 17 400 000,00 |
| 1.3. | Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12кг/кв.см в микрорайоне «Восточный» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 1.4. | Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 17 876 260,00 | 2 576 260,00 | 2 000 000,00 | 4 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 17 876 260,00 | 2 576 260,00 | 2 000 000,00 | 4 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.5. | Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 25 906 400,00 | 5 500 000,00 | 1 971 300,00 | 18 435 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 25 906 400,00 | 5 500 000,00 | 1 971 300,00 | 18 435 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Реновация железобетонных канализационных коллекторов | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 291 100,00 | 0,00 | 291 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 291 100,00 | 0,00 | 291 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.10. | Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Увеличение мощности ливневой канализационно-насосоной станции по ул.Энгельса путем монтажжа высокопроизводительного насосоного оборудования | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I |  |  |  | Всего | 415 894 060,00 | 60 975 060,00 | 61 483 900,00 | 130 535 100,00 | 101 000 000,00 | 61 900 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 66 115 800,00 | 50 126 900,00 | 15 988 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 349 778 260,00 | 10 848 160,00 | 45 495 000,00 | 130 535 100,00 | 101 000 000,00 | 61 900 000,00 |
| Подпрограмма II «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» | Всего | 299 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 820 000,00 | 111 960 000,00 | 35 830 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 299 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 820 000,00 | 111 960 000,00 | 35 830 000,00 |
| 2.2. | Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство) | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Бюджет города | 64 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 26 308 000,00 | 0,00 |

| 2.3. | Установка приборов коммерческого учета на котельных | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Всего | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проектирование перевода нагрузок ПС «Авангард» на ПС «АБЗ» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция) | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Всего | 11 507 000,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 11 507 000,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 |
| 2.6. | Монтаж защитных проводов РАS 1х95 на линиях 10 кВ | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» | Всего | 469 000,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 469 000,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 |
| 2.7. | Установка частотных приводов на электродвигатели насосов | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Всего | 428 000,00 | 294 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 428 000,00 | 294 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие | Всего | 921 400,00 | 297 500,00 | 238 500,00 | 205 400,00 | 148 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 921 400,00 | 297 500,00 | 238 500,00 | 205 400,00 | 148 000,00 | 32 000,00 |
| 2.9. | Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Всего | 825 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 825 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |

| 2.10. | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие) | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Всего | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.11 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии | Муниципальное водоканализаци-онное предприятие | Муниципальное водоканализацион-ное предприятие | Всего | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2.12. | Замещение бензина и дизельного топлива природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 300 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.13. | Обучение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных и бюджетных учреждений | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное водоканализа-ционное предприятие, муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное предприятие «Городские электрические сети», открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное водоканализационное предприятие, муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное предприятие «Городские электрические сети», открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» | Всего | 1 932 000,00 | 390 000,00 | 421 500,00 | 320 000,00 | 470 000,00 | 330 500,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 932 000,00 | 390 000,00 | 421 500,00 | 320 000,00 | 470 000,00 | 330 500,00 |
| 2.14. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервистных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное предприятие «Городские электрические сети» | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз», муниципальное предприятие «Городские электрические сети» | Всего | 1 295 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 995 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | Всего | 454 595 400,00 | 14 036 700,00 | 15 804 200,00 | 213 455 600,00 | 161 996 200,00 | 49 302 700,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 386 218 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 199 920 000,00 | 148 368 000,00 | 35 930 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 68 377 400,00 | 14 036 700,00 | 13 804 200,00 | 13 535 600,00 | 13 628 200,00 | 13 372 700,00 |
| Подпрограмма III «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция водозабора «Северный». Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. куб.м/сут. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 497 203 100,00 | 12 203 100,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 237 500 000,00 | 237 500 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 12 081 000,00 | 12 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 485 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 237 500 000,00 | 237 500 000,00 |
| 3.2. | Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. куб.м/сут. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 3.3. | Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе «Северный» | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | Проектирование и строительство городских уличных водопроводов | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3.5. | Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 3.6. | Городская канализация (коллектор) по ул.Новая | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Всего | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III |  |  |  | Всего | 848 703 100,00 | 12 203 100,00 | 0,00 | 139 500 000,00 | 374 500 000,00 | 322 500 000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 12 081 000,00 | 12 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 836 622 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 139 500 000,00 | 374 500 000,00 | 322 500 000,00 |

| Итого по программе: | Всего | 1 719 192 560,00 | 87 214 860,00 | 77 288 100,00 | 483 490 700,00 | 637 496 200,00 | 433 702 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет автономного округа | 78 196 800,00 | 62 207 900,00 | 15 988 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет города | 1 572 618 360,00 | 10 970 260,00 | 47 495 000,00 | 469 955 100,00 | 623 868 000,00 | 420 330 000,00 |
|  | Внебюджетные средства | 68 377 400,00 | 14 036 700,00 | 13 804 200,00 | 13 535 600,00 | 13 628 200,00 | 13 372 700,00 |