АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018                                                                                               №1030

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска

от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной

программе «Развитие транспортной

системы города Ханты-Мансийска»

на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска                               от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в следующей                             редакции:

«О муниципальной программе «Развитие транспортной                             системы города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период                                до 2030 года».

1.2.Слова «распоряжением Администрации города                                    Ханты-Мансийска от 27.09.2013 №263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы» в преамбуле постановления исключить.

1.3.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период                        до 2030 года.».

1.4.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.                                 и заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.».

2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

- Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 28.09.2018 №1030

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года (далее – программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации»; статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Разработчик программы | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Координатор программы | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»); муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее – МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»); муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»); управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Основные цели и задачи программы | Цель: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска. Задачи: 1.Развитие улично-дорожной сети города. 2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению. 4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2019 по 2025 годы и на период до 2030 года |
| Перечень подпрограмм программы (при наличии) | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования программы (всего) | Общий объем финансирования программы составляет 2 138 754 032,00 тыс. рублей, в том числе: 863 229 600,00 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 1 275 524 432,00 тыс. рублей – бюджет города Ханты-Мансийска |

Раздел I.Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

1.1.Анализ положения городского округа в структуре

пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование городской округ город                                    Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Город Ханты-Мансийск расположен в живописном месте Западно-Сибирской низменности у подножья крутых склонов правого берега                     р.Иртыш, в 20 км от места слияния рек Иртыша и Оби.

Площадь территории муниципального образования составляет                      33 776 га, протяженность улично-дорожной сети города около 162,7 км. Часть территории городского округа занимают пойменные территории, затапливаемые паводковыми водами. Река Иртыш огибает город                            и является его естественной границей с юго-востока, юга и запада.

Климатическая зона, в которой расположен город Ханты-Мансийск, характеризуется ярко выраженным умеренным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой с ветрами и коротким, жарким летом. Территория городского округа приравнена к районам Крайнего Севера.

Ханты-Мансийск имеет сформированную транспортную инфраструктуру, развивается как точка пересечения путей автомобильного, воздушного и речного транспорта.

- 1.2.Социально-экономическая характеристика, характеристика

градостроительной деятельности, деятельности в сфере

транспорта, оценка транспортного спроса

Численность населения на 01.01.2018 составила 98778 человек                     (по итогам 2016 года – 98692 человека).

Среднегодовая численность населения увеличилась на 1,8%                               и составила 97857 человек (по итогам 2016 года – 97814 человек).

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях по итогам 2017 года составила 72067,5 рублей, или 104,0%            к 2016 году – 69294,1 рублей.

Система общего образования в городе Ханты-Мансийске представлена 11 образовательными учреждениями: 1 начальная школа,                 6 средних, 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, 3 учреждения, реализующие программы повышенного                             уровня, – школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия и лицей – интернат.

Дополнительное образование предоставляют 16 организаций разной ведомственной принадлежности системы образования, культуры и спорта, а также негосударственные образовательные учреждения, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности.

По состоянию на 01.01.2018 в городе Ханты-Мансийске в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляют деятельность 24 предприятия различной формы собственности,                                 в том числе 5 муниципальных предприятий (муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие «Горэлектросети» муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск), 1 предприятие, созданное в форме акционерного общества со 100% долей акций муниципального образования в уставном капитале (акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»), 4 товарищества собственников жилья.

Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами                   к общей площади жилых помещений, возрос с 71,2% до 72,8%.

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Ханты-Мансийске – необходимое условие экономического, политического и социально-культурного развития города.

Ежегодный рост населения города Ханты-Мансийска, ввод                             в эксплуатацию жилых комплексов обусловливает необходимость развития транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребности населения города.

- 1.3.Характеристика существующего состояния

транспортной инфраструктуры

- Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Характеристика сети дорог городского округа, параметры

дорожного движения, оценка качества содержания дорог

На территории города Ханты-Мансийска расположено 2 крупных объекта транспортной инфраструктуры – аэропорт «Ханты-Мансийск»                             и Авторечвокзал.

Воздушное сообщение как на внутренних российских,                                  так и на международных авиалиниях, осуществляется аэропортом              «Ханты-Мансийск». Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 2800 x 45 м. По итогам 2017 года воздушным транспортом перевезено 270 301 пассажир.

Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом осуществляется акционерным обществом «Северречфлот».

По территории города проходят участки автодорог федерального                     и регионального значений.

Общая протяженность улиц и дорог города Ханты-Мансийска                       на 01.01.2018 составила 162,7 км и увеличилась по сравнению с 01.01.2017 на 0,5 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием от общей протяженности дорог в 2017 году составила 97,7%, увеличившись                         по сравнению с 2016 годом на 0,2%.

В городе действует 6 подземных переходов, 4 двухуровневых транспортных развязки, что позволяет существенно разгрузить автотранспортный поток на центральных улицах города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, регулирования транспортных потоков и информирования участников дорожного движения, улично-дорожная сеть города оборудована техническими средствами организации дорожного движения:

общее количество светофорных объектов составляет 51 штуку;

общее количество дорожных знаков составляет 4 906 штук;

нанесено 322,6 км горизонтальной дорожной разметки                               и 31 тыс.кв.м разметки пешеходных переходов.

- 1.4.Анализ состава парка транспортных средств и уровня

автомобилизации, обеспеченность парковками

(парковочными местами)

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, состоящих на учете в Ханты-Мансийске, на 01.01.2018 – 33 460 единиц транспорта, что на 2,4% больше, на 01.01.2017 (32 676 единиц).

| № п/п | Вид транспортного средства | Количество транспортных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2018 |  |  | 01.01.2017 |  |  |
|  |  | Физические лица | Юридические лица | Итого | Физические лица | Юридические лица | Итого |
| 1. | Легковые | 22104 | 2721 | 24825 | 21755 | 2591 | 24346 |
| 2. | Грузовые | 1967 | 2079 | 4046 | 1948 | 2044 | 3992 |
| 3. | Автобусы | 516 | 991 | 1507 | 499 | 944 | 1443 |
| 4. | Мототранспорт | 881 | 53 | 934 | 863 | 54 | 917 |
| 5. | Прицепы | 1231 | 361 | 1592 | 1143 | 304 | 1447 |
| 6. | Полуприцепы | 196 | 360 | 556 | 184 | 347 | 531 |
|  | Итого | 26895 | 6565 | 33460 | 26392 | 6284 | 32676 |

Уровень автомобилизации жителей города Ханты-Мансийска – свыше 330 единиц автотранспорта на 1000 жителей.

В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи                        для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей                        к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах.

- 1.5.Характеристика работы транспортных средств

общего пользования

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городе                    Ханты-Мансийске выполняют акционерное общество                               «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» и 19 индивидуальных предпринимателей. Перевозка жителей города осуществляется по 18 городским маршрутам, 7 из которых являются социально значимыми. Общая протяженность сети маршрутов регулярных перевозок составляет около 550 км.

Ежедневно на городские маршруты выходит порядка 114 единиц подвижного состава.

В 2017 году автомобильным общественным транспортом перевезено 5953,5 тыс. человек (в 2016 году – 5396,5 тыс. человек).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливаются предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом              по внутриокружным и межобластным маршрутам, автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении.                    В целях обеспечения материальными ресурсами (топливом, шинами, запасными частями и др.) необходимого количества транспортных средств, выпускаемых перевозчиком на маршрут, с учетом требований                               по безопасности перевозок, обеспечения экономически устойчивой деятельности перевозчика ежегодно из бюджета города Ханты-Мансийска перевозчику предоставляется субсидия в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам.

Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом осуществляется  акционерным обществом «Северречфлот».

Ежегодно Администрация города Ханты-Мансийска выступает заказчиком и организатором перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии «Ханты-Мансийск – Дачи». В навигационный период 2017 года перевезено 26809 пассажиров, за аналогичный период 2016 года перевезено 25769 человек.

- 1.6.Характеристика условий пешеходного

и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам и велосипедным дорожкам.

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке системных решений по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей движения транспорта и пешеходов                      в городской среде. Строительство транспортных пересечений                                и пешеходных переходов в разных уровнях, исключение доступа пешеходов на скоростные городские автомагистрали, устройство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог, проходящих через город.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться                                 в соответствии с документацией по планировке территории.

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

- 1.7.Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных

служб, состояния инфраструктуры для данных

транспортных средств

Организация дорожного движения на территории города                               Ханты-Мансийска определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, в центральной части города.                         Для этих целей движение таких автомобилей организовано по объездным автодорогам: ул.Объездная, ул.Восточная объездная, ул.Студенческая.

Интенсивность движения грузового транспорта на обходных магистралях города существенно превышает показатели, характерные                             для внутренних улиц города. В составе всего потока грузовых автомобилей преобладают автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети города занято около 115 единиц коммунальной и дорожной техники. В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается                            как удовлетворительная.

- 1.8.Анализ уровня безопасности дорожного движения

В 2017 году на автодорогах города зарегистрировано на 24% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период                       2016 года, что в абсолютных цифрах составило 109 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (2016 год – 142), в результате которых погибло 4 человека (+100%), ранено 136 человек (-29%).

С участием пешеходов зарегистрировано 27 ДТП (меньше на 44%), при которых погибших нет  (уровень прошлого года) и 27 человек получили травмы различной степени тяжести (меньше на 44%). По вине пешеходов произошло 7 ДТП (меньше на 42%).

Всего же сотрудниками отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального                                  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации                                    «Ханты-Мансийский» за 2017 год пресечено 33441 (+33%) нарушение правил дорожного движения, из них нарушений правил дорожного движения пешеходами – 1601 (рост на 74%).

- 1.9.Оценка уровня негативного воздействия

транспортной инфраструктуры на окружающую среду,

безопасность и здоровье населения

Ежегодное увеличение автотранспорта на городских дорогах негативным образом влияет на экологическую ситуацию в городе, особенно в зоне жилой застройки, расположенной вблизи улиц с наиболее интенсивным движением.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию различных заболеваний). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски возникновения различных заболеваний населения.

Условия быстрого роста автомобильного парка приводят                       к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду. С учетом этого планируется при проведении конкурсов                           на организацию транспортного обслуживания населения включать один                      из оценочных показателей экологический класс транспортных средств.

- 1.10.Характеристика существующих условий

и перспектив развития и размещения транспортной

инфраструктуры городского округа

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Ханты-Мансийска, которым предусмотрено перспективное размещение транспортных искусственных сооружений – (мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях), а также вокзалов – (железнодорожных, автобусных, речных и других объектов).

- 1.11.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета города                           Ханты-Мансийска. Принятие на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города субсидий, позволяет привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры города.

- 1.12.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов

и характера передвижения населения и перевозок

грузов на территории городского округа

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей к 2025 году возможно снижение уровня перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Однако ряд мероприятий, проводимых в городе, в том числе по оптимизации сети маршрутов транспорта общего пользования, будет способствовать привлечению пассажиров в транспорт общего пользования и отказу граждан от поездок в центр города на личном автомобильном транспорте.

Избыточная концентрация рабочих мест в центре города                        Ханты-Мансийска приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из граничных районов города к его центру и обратно в вечернее время.

В связи с вышеизложенным предполагается, что до 2025 года                       не произойдет значительных изменений в направлениях движения пассажирских транспортных потоков и транспортного спроса населения.

Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового транспорта. Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по центральным (основным) участкам улично-дорожной сети города.

Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта позволит снизить разрушение дорог центральной части города, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, уменьшить «заторы»,                      а также снизить степень шумового воздействия на организм человека                        и улучшить экологическую обстановку во всем городе.

Развитие транспортной инфраструктуры города Ханты-Мансийска определено Генеральным планом города Ханты-Мансийска                                        и действующими государственными и муниципальными программами.                  В результате реализации запланированных мероприятий повысится доступность общественного транспорта и других объектов транспортной инфраструктуры. Увеличится количество обустроенных в соответствии                     с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов, тротуаров и велодорожек.

Имеющийся в городе Авторечвокзал соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города в транспортном обслуживании.

К основным проблемам развития транспортной системы относятся:

рост автомобильного парка;

увеличение потребности жителей города в перемещениях;

градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории;

слабое развитие велотранспортной инфраструктуры;

увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта;

убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

продолжающееся снижение объемов перевозок по социально значимым маршрутам и перераспределение его на коммерческий маршрутный транспорт;

значительные интервалы движения (более 15 минут) на социально значимых маршрутах;

неразвитая система информирования пассажиров о фактическом времени прибытия на остановку транспортных средств.

В целях преодоления этих негативных тенденций и обеспечения приоритетного развития транспортной инфраструктуры необходима разработка комплекса мероприятий по ее развитию и совершенствованию.

Необходимость принятия планировочных и конструктивных решений по улучшению улично-дорожной сети требуется в ближайшее время. В противном случае транспортная инфраструктура города                          Ханты-Мансийска будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий проживания горожан.

Программа «Развитие транспортной системы города                           Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» является одним из важнейших средств реализации целенаправленной долгосрочной политики по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры                      и повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день для обеспечения необходимой пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфортного проживания населения города                     Ханты-Мансийска необходимо продолжение работ по:

строительству новых и реконструкции, модернизации существующих улиц и дорог;

созданию современной системы управления и регулирования дорожным движением;

применению технических средств организации дорожного движения с использованием инновационных дорожных технологий и материалов;

повышению комплексной безопасности дорожного движения                      и устойчивости транспортной системы;

обеспечению необходимого количества автомобильных парковок                      и стоянок, в том числе многоуровневых, вне основной проезжей части улиц и дорог;

оптимизации маршрутной сети общественного транспорта.

За счет проведения работ по созданию современной системы управления и регулирования дорожным движением, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации парковочного пространства планируется уменьшение интенсивности движения транспорта и увеличение пропускной способности на основных магистралях города и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Применение программного метода в решении проблем транспортной инфраструктуры позволяет обеспечить эффективное планирование, выделить направления финансирования, определить приоритетность                        тех или иных мероприятий, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне.

Раздел II.Цели, задачи и показатели их достижения

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры. Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Настоящей программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного Генерального плана города Ханты-Мансийска.

Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество                                и эффективность транспортного обслуживания населения города                           Ханты-Мансийска, которая направлена на решение сложившихся проблем.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

1.Развитие улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения                                         и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы в целом, приведена в приложении 1 к программе.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации

варианта развития транспортной инфраструктуры

В результате реализации программы планируются:

общие целевые показатели программы:

увеличение протяженности велосипедных дорожек на 14 км                               (с 6 км до 20 км). Период оценки достижения показателей по итогам года;

увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом на 1000 тыс. пассажиров (с 6400 тыс. пассажиров                                  до 7400 тыс. пассажиров). Период оценки достижения показателей                          по итогам квартала;

увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети на 4500 кв.м (с 96000 кв. м до 100500 кв.м). Период оценки достижения показателей по итогам года;

увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов на 16%. (с 80% до 96%). Период оценки достижения показателей по итогам квартала;

снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети                                   на 10 единиц (с 17 единиц до 7 единиц). Период оценки достижения показателей по итогам года;

показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог:

К 2025 году объем ввода в эксплуатацию после строительства                       и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 5,024 км. Период оценки достижения показателей                   по итогам года;

прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог                            на 2,183 км к 2025 году. Период оценки достижения показателей по итогам года.

Также к показателям, характеризующим состояние автомобильных дорог относятся:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям                            к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя                 из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок);

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям                         к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

Данные показатели не включены в систему показателей, приведенную в приложении 1 к программе, так как имеют нулевые значения в виду отсутствия на данном этапе необходимости                                   в соответствующих мероприятиях.

Расчет значений показателей муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:

1.Протяженность велосипедных дорожек Lвел.дор. = Lотч + Lнов., где:

Lвел.дор – общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

Lотч – общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию               на 31 декабря отчетного года, км;

Lнов. – прирост общей протяженности велосипедных дорожек, км.

2.Объем перевозок пассажиров общественным транспортом

П – общее количество перевезенных пассажиров автомобильным, водным транспортом по муниципальным маршрутам в отчетном году, чел.

K i – количество пассажиров, перевезенных соответствующим i-м транспортом в отчетном году, чел.

i – количество видов транспорта, i = 1...n.

3.Увеличение площади объектов парковочного назначения                           в границах улично-дорожной сети Рпарк. = Ротч. + Рнов., где:

Рпарк. – общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря текущего года, кв. м;

Ротч. – общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

Рнов. – прирост общей площади парковок, км.

4.Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов РС% = (РСфакт / РС план.) * 100, где:

РС% – доля выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами, %;

РСфакт – количество фактически выполненных рейсов на отчетную дату, шт.;

РС план. – количество запланированных на отчетный год рейсов, шт.

5.Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети. Показатель определяется по результатам заключения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» по итогам отчетного года.

6.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства                                     и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель определяется по результатам мониторинга объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства                               и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок). Показатель определяется по результатам мониторинга объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя                    из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок).

8.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга прироста протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.

9.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям                           к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. Показатель определяется                            по результатам мониторинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта                           и ремонта автомобильных дорог.

- Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения

деятельности в сфере проектирования, строительства,

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города                           Ханты-Мансийска на период с 2019 по 2025 годы отсутствуют.

- Раздел III.Характеристика основных мероприятий программы

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации

варианта развития транспортной инфраструктуры

1.Для выполнения основного мероприятия 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» необходима реализация следующих мероприятий:

1)«Автомобильная дорога по ул.Тихой на участке от Широтного коридора до ул.Аграрной»;

2)«Строительство автомобильной дороги от ул.Дзержинского                            до ул.Объездной, с устройством транспортных развязок на пересечении ул.Дзержинского – ул.Рознина и ул.Дзержинского – ул.Объездной»;

3)«Строительство автомобильной дороги по ул.Лесной в городе Ханты-Мансийске». Проектно-изыскательские работы;

4)«Строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры»;

5)«Строительство автомобильной дороги по ул.Еловой                                    в г.Ханты-Мансийске». Проектно-изыскательские работы;

6)«Строительство тротуара по ул.Краснопартизанской в городе Ханты-Мансийске». Проектно-изыскательские работы;

7)«Строительство тротуара по ул.Сутормина в городе                              Ханты-Мансийске». Проектно-изыскательские работы;

8)«Строительство автомобильной дороги по ул.Сиреневой в районе ОМК города Ханты-Мансийска». Проектно-изыскательские работы.

2.Для выполнения основного мероприятия 2 «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» необходима реализация следующих мероприятий:

1)создание общегородского диспетчерского центра управления перевозками на пассажирском транспорте;

2)создание системы мониторинга параметров транспортных потоков и автоматизированное управление светофорными объектами в зависимости от интенсивности движения транспорта;

3)модернизация и эксплуатация системы информирования участников дорожного движения;

4)обустройство пешеходных переходов техническими средствами регулирования дорожного движения;

5)выполнение работ по разработке и корректировки комплексной схемы и проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска.

3.Для выполнения основного мероприятия 3 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город                               Ханты-Мансийск» необходима реализация следующих мероприятий:

1)организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по городским маршрутам;

2)организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом по дачным маршрутам;

3)оптимизация маршрутной сети города с учетом реконструкции                           и ремонта дорог и строительства жилого фонда и объектов социального назначения.

Перечень основных мероприятий с объемами финансирования                         по годам реализации программы приведен в приложении 2 к программе.

Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

| № № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги от ул.Дзержинского до ул.Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул.Дзержинского – ул.Рознина и ул.Дзержинского – ул.Объездной | 2,183 км | 2016-2018 | Бюджет автономного округа, городской бюджет |

Раздел IV.Обоснование ресурсного обеспечения программы

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

предлагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета                                        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлеченных средств.

Объемы финансирования, необходимого для реализации программы:

(рублей)

|  | Всего | Бюджет автономного округа | Бюджет города |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь период | 2 138 754 032,00 | 863 229 600,00 | 1 275 524 432,00 |
| 2019 год | 178 229 504,50 | 71 935 800,00 | 106 293 704,50 |
| 2020 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2021 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2022 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2023 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2024 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2025 год | 178 229 502,50 | 71 935 800,00 | 106 293 702,50 |
| 2026-2030 год | 891 147 512,50 | 359 679 000,00 | 531 468 512,50 |

Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного округа устанавливается ежегодно Законом                        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете                        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска                                на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий, при необходимости подлежат корректировке.

Раздел V.Механизм реализации программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых                         и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя                              и соисполнителей муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов                               на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ)                             для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками                       с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых                                на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый                            год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы                         и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке                        с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность                     за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных                        им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами.

Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам и организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов от социально значимых перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии «Ханты-Мансийск – Дачи»                     по согласованным тарифам осуществляется в соответствии                              с утвержденными Администрацией города Ханты-Мансийска порядками предоставления субсидий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

города Ханты-Мансийска»

на 2019-2025 годы и период до 2030 года

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года.

Координатор программы: управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Общие целевые показатели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 6 | 8,6 | 8,6 | 9 | 12 |  | 14 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  |
| 2. | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | тыс.пас. | 6400 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 |  | 7200 |  | 7300 |  | 7400 |  | 7400 |  |
| 3. | Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети | кв.м | 96000 | 97500 | 98000 | 98500 | 99000 |  | 99500 |  | 100000 |  | 100500 |  | 100500 |  |
| 4. | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  |
| 5. | Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети | ед. | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  |
| Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 5,024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5,024 |  |  |
| 7. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 2,183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2,183 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

города Ханты-Мансийска»

на 2019-2025 годы и период до 2030 года

Перечень основных мероприятий

| № п/п | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города (№1, 3, 6, 7) | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»; МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | всего | 1224258032,00 | 102021504,50 | 102021502,50 | 102021502,50 | 102021502,50 | 102021502,50 | 102021502,50 | 102021502,50 | 510107512,50 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 863229600,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 359679000,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 361028432,00 | 30085704,50 | 30085702,50 | 30085702,50 | 30085702,50 | 30085702,50 | 30085702,50 | 30085702,50 | 150428512,50 |
| 2. | Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы (№5) | Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»; МКУ «Управление логистики»; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | всего | 9096000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 3790000,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 9096000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 758000,00 | 3790000,00 |
| 3. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск (№2, 4) | Администрация города Ханты-Мансийска | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | всего | 905400000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 377250000,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 905400000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 75450000,00 | 377250000,00 |
| Всего по программе: |  |  |  | всего | 2138754032,00 | 178229504,50 | 178229502,50 | 178229502,50 | 178229502,50 | 178229502,50 | 178229502,50 | 178229502,50 | 891147512,50 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 863229600,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 71935800,00 | 359679000,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 1275524432,00 | 106293704,50 | 106293702,50 | 106293702,50 | 106293702,50 | 106293702,50 | 106293702,50 | 106293702,50 | 531468512,50 |