АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2012                                                                      №  409

О проведении противопаводковых

мероприятий в 2012 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координации деятельности по этим вопросам:

- Поручить городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее  - комиссия по ЧС и ОПБ) оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий.

- Утвердить план мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (Шишмаков В.Н.) в срок до 20.08.2012  представить материалы о размере ущерба в городскую комиссию по ЧС и ОПБ через муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

- Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» (Максимова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города

Ханты-Мансийска									М.П.Ряшин

2

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  05.04.2012   №  409

План мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в

весенне-летний период 2012 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 16 апреля 2012 года |  | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  |  | Утвердить перечень водопропусков, закрепленных за предприятиями | до 05 апреля 2012 года |  | Управление жилищно-коммунального комплекса (Чванов А.С.) |
|  |  | Провести обследование гидротехнических сооружений города и выполнить необходимый объем работ по их укреплению в местах предполагаемого высокого уровня паводковых вод | до 17 апреля 2012 года |  | Управление жилищно-коммунального комплекса (Чванов А.С.), МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (Астапенко М.А.), МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  |  | При необходимости заключить договор с закрытым акционерным обществом «Назымская НГРЭ» (Рязанцев О.А.) на использование одной паропередвижной установки | в период весеннего паводка |  | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  |  | Дополнительно для пропаривания ливневой канализации на территории города привлечь паропередвижную установку муниципального предприятия «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | в период весеннего паводка |  | Муниципальное предприятие «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (Горбачев Ю.И.) |
|  |  | Провести проверку готовности муниципальных предприятий города к весеннему паводку | до 30 марта 2012 года |  | Управление жилищно-коммунального комплекса (Чванов А.С.) |
|  |  | Выполнить комплекс мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города | до 30 марта 2012 года |  | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие (Фадина Т.Г.), муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.) |
|  |  | Обеспечить защиту передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне | в период весеннего паводка |  | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» (Дмитриев С.Н.), муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие (Фадина Т.Г.), управляющие компании |
|  |  | Подготовить необходимое количество транспорта, механизмов, спасательных средств к проведению работ службами и нештатными аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) | в период весеннего паводка |  | Управление транспорта, связи и дорог (Лиханов Н.В.), МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  |  | Представить в постоянную эвакокомиссию список жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного затопления | до 06 апреля 2012 года |  | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.) |
|  |  | Обеспечить охрану общественного порядка. Провести работу с домовладельцами индивидуальных жилых домов по очистке кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | с 30 марта 2012 года |  | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (Егоров А.А.), управление жилищно-коммунального комплекса (Чванов А.С.) |
|  |  | Создать оперативные бригады по проведению противопаводковых мероприятий с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 30 марта 2012 года |  | Муниципальные предприятия: «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (Горбачев Ю.И.), «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.), «Водоканализационное предприятие» (Волчков С.А.). Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие (Фадина Т.Г.), филиал № 8 государственного предприятия «Северавтодор» (Егоров А.П., по согласованию), закрытое акционерное общество «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» (Рязанцев О.А., по согласованию), закрытое акционерное общество «Варьеганнефтеспец-строй» (Вайсбурт А.М., по согласованию), филиал ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» строительное управление №967 (Гирин В.В., по согласованию) |
|  | Обеспечить контроль за очисткой водопропусков на строительных площадках города, силами подрядных организаций |  | до 30 марта 2012 года | Департамент градостроительства и архитектуры (Белоусова С.В.), казенное учреждение ХМАО-Югры «Управление капитального строительства ХМАО» (Зобницев А.Н., по согласованию), окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» (Меркулов С.В., по согласованию) |  |
|  | Провести проверку затопляемой береговой полосы на территории города Ханты-Мансийска |  | до 30 марта 2012 года | Ханты-Мансийский линейный отдел Обь-Иртышского бассейнового управления государственного надзора на внутреннем водном транспорте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Игумнов С.В., по согласованию), Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (Нестеров А.В., по согласованию) |  |