Обзор изменений законодательства РФ в сфере закупок за август - сентябрь 2021 года

| Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| --- |
| № п/п | Наименование и реквизиты нормативного документа | Краткое содержание нормативного документа | Дата вступления в силу нормативного документа |
| 1 | Приказ Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64642) | Приказом Минстроя России № 500/пр внесены изменения в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Методика). Приказом № 500/пр в Методику вводится еще одно основание для изменения сметы контракта – существенное возрастание суммарной стоимости строительства в связи с ростом стоимости строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчика, выявленное в процессе исполнения контракта и которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта. Также установлено ограничение – не более чем на 30% общей стоимости работ по смете контракта. Устанавливается порядок обоснования изменения сметы контракта: - для контрактов, цена которых не превышает 30 млн рублей, - для контрактов, цена которых составляет от 30 до 100 млн рублей, - для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн рублей. Обоснование существенного возрастания стоимости строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчика должно оформляться в виде расчета. В Методике (с учетом изменений) также приведены формулы расчета изменения цены контрактов на суммы от 30 до 100 млн рублей и свыше 100 млн рублей. Для вариантов контрактов до 30 млн рублей и от 30 до 100 млн рублей по решению заказчика допускается корректировка цены контракта (на величину не более 30% цены контракта) в связи с существенным возрастанием стоимости строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчика, в отношении работ, выполненных после 01.01.2021 (материалов и оборудования, закупленного после 01.01.2021), при этом внесение изменений в сметную документацию, разработанную в составе проектной документации, а значит и прохождение повторной экспертизы (в том числе в части проверки достоверности сметной стоимости) не требуется. Для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн рублей, корректировка сметы контракта осуществляется по результатам проведения повторной государственной экспертизы в части проверки сметной стоимости по формуле, приведенной в Методике. | 24.08.2021 |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 № 1432 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | Постановлением № 1432 внесены существенные изменения в импортозамещающие акты, регулирующие закупки электроники: - введен запрет на закупки иностранных ноутбуков, планшетов, карманных компьютеров (совмещающих функции мобильного телефона, электронные записные книжки), серверов, интегральных микросхем и смарт-карт, а также светотехнической продукции. «Обойти» такой запрет теперь можно будет только через прямое разрешение, полученное от Минпромторга России; - в отношении остальной электроники и электронной медтехники введено правило «второй лишний», когда заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается иностранная продукция, если на участие в закупке подана хотя бы одна заявка с предложением поставить российскую продукцию. Под такие ограничения, среди прочих товаров, попали: по линии вычислительной техники - мониторы, многофункциональные копирующе-сканирующие устройства, кассовая техника, подключаемая к ПК или по сети передачи данных, по линии медтехники - томографы, рентген-аппараты, эндоскопическим комплексы, электрокардиографы, из других категорий - коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура. «Обойти» ограничение теперь можно будет тоже только получив прямое разрешение в Минпромторге России. А раньше заказчики могли составить обоснование, которое размещалось в составе документации в ЕИС, указав, например, что у отечественного оборудования отсутствуют необходимые заказчику характеристики. Соответствующие изменения внесены в постановления Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 (скорректирован перечень попадающей под ограничения медтехники), № 878 от 10.07.2019 (скорректирован перечень попадающей под ограничения электроники, введено правило «второй лишний», вместо обоснования невозможности применения ограничений введена обязанность получить разрешение на закупку иностранной продукции), № 616 от 30.04.2020 (в перечень попадающей под запрет электроники добавлены ноутбуки и планшеты, для целей применения запрета отечественной будет считаться в том числе продукция из реестра российской радиоэлектронной продукции). Технические правки в связи с вышеизложенными изменениями внесены в пп. «а» п. 5 утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 правил использования КТРУ. | 31.08.2021 |
| 3 | Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 № 184 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 № 64537) | В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Минпромторгом России разработан новый типовой контракт на ремонт электронного и оптического оборудования. Типовой контракт обязателен к применению по истечению 30 дней с даты его размещения в ЕИС (дата размещения в ЕИС - 09.08.2021). | 09.09.2021 |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» | Устанавливаются новые правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, а также новые требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, которые будут действовать до 1 марта 2028 г. Прежние правила и требования будут действовать до 1 марта 2022 г. (постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. № 1628). | 01.03.2022 |
| Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1 | Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 № 1382 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925» | Заказчики при осуществлении закупок по Закону № 223-ФЗ будут предоставлять 30% ценовую преференцию радиоэлектронной продукции российского происхождения, применяемой в системах управления электросетевым хозяйством. Минпромторгу России поручено обеспечить включение радиоэлектронной продукции, применяемой в системах управления электросетевым хозяйством, в утвержденный постановлением № 878 от 10.07.2019 перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок (постановление Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 1382). | 26.02.2022 |