Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2024                                                                                                 №625

Об утверждении адресной

программы города Ханты-Мансийска

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда на 2024-2027 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                          от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года                         и на перспективу до 2036 года», решения задач по переселению граждан         из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ханты-Мансийска, признанного в установленном порядке аварийным                   и подлежащим сносу или реконструкции в период с 01.01.2017                           до 01.01.2022, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить адресную программу города Ханты-Мансийска                        по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                     на 2024-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить    на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

- Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

11.11.2024 №625

Адресная программа

города Ханты-Мансийска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2027 годы

- Раздел 1.Паспорт адресной программы

| Наименование программы | Адресная программа города Ханты-Мансийска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2027 годы (далее – адресная программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию адресной программы | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Уполномоченный орган, Департамент муниципальной собственности) |
| Исполнители адресной программы | Департамент муниципальной собственности; муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны») |
| Цели адресной программы | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Ханты-Мансийска |
| Задачи адресной программы | 1.Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда. 2.Планомерное сокращение аварийного жилищного фонда. 3.Ликвидация до 31.12.2027 аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой |
| Срок реализации программы | этап 2024 года – до 01 сентября 2025 года; этап 2025 года – до 31 декабря 2026 года; этап 2026 года – до 31 декабря 2027 года |
| Целевые показатели адресной программы | 1.Переселение из аварийного жилищного фонда 443 человека, из них: 1.1.Этап 2024 года – 257 человек; 1.2.Этап 2025 года – 56 человек; 1.3.Этап 2026 года – 130 человек. 2. Сокращение (ликвидация) площади аварийного жилищного фонда на 8940,1 кв.м, в том числе: 2.1.Этап 2024 года – 6170,9 кв.м; 2.2.Этап 2025 года – 883,5 кв.м; 2.3.Этап 2026 года – 1885,7 кв.м |
| Объемы и источники финансового обеспечения адресной программы | Общий объем финансирования программы в 2024-2026 годах составляет 1 309 039 700 руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 59 434 000 руб.; бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 105 611 200 руб.; бюджета города Ханты-Мансийска – 143 994 500 руб. |

- Раздел 2.Характеристика состояния жилищного фонда

- на территории города Ханты-Мансийска

Жилищный фонд на территории города Ханты-Мансийска                          по состоянию на 01.01.2024 составляет 3019,7 тыс. кв.м общей площади,    из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 175,1 тыс. кв.м.

На территории города Ханты-Мансийска расположен                                   51 многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, общей площадью жилых помещений                           32,5 тыс. кв.м, в котором проживают 1750 человек.

По данным, размещенным в информационной системе                    публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее –       «АИС «Реформа ЖКХ») на 01.09.2024 в список аварийных многоквартирных жилых домов, признанных в период с 01.01.2017                         до 01.01.2022, включены 24 многоквартирных дома общей                          площадью 8,9 тыс. кв.м, в которых проживают 443 человека.

Адресный перечень многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда, жители которых будут переселены в 2024-2027 годах включен в Адресную программу Ханты-Мансийского автономного             округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства                 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п (далее – Адресная программа №325-п), приведен в приложении                             к настоящей адресной программе.

- Раздел 3.Меры, принимаемые для обеспечения полноты

- и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений                        об аварийных многоквартирных домах Уполномоченному органу                          для ее корректировки.

Уполномоченный орган обеспечивает формирование и ведение                   в АИС «Реформа ЖКХ» реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 №817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ                 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

На основании сведений, внесенных Уполномоченным органом                     в АИС «Реформа ЖКХ», формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных                        в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу                          или реконструкции в связи с физическим износом в процессе                                их эксплуатации в период с 01.01.2017 до 01.01.2022.

- Раздел 4.Формирование адресной программы и критерии очередности участия в адресной программе города Ханты-Мансийска

Критериями первоочередности расселения домов являются:

дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

завершение расселения дома, начатого до утверждения адресной программы;

судебные решения.

- Раздел 5.Характеристики проектируемых (строящихся)

- и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы

Перечень характеристик, проектируемых (строящихся)                                 и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы, приведен в приложении 5 к Адресной программе №325-п.

Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам                           при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией, созданной Департаментом муниципальной собственности,                    с включением в ее состав представителей общественности. Состав комиссии утверждается приказом Департамента муниципальной собственности.

- Раздел 6.Механизм реализации адресной программы

Для эффективного исполнения адресной программы используются следующие механизмы:

разработка нормативных правовых актов и реализации организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

заключение соглашения с уполномоченным органом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях совместной реализации адресной программы;

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и(или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2     части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов.

Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 31.12.2027.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о реализации адресной программы доводится                        до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интрнет, а также посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в адресную программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Раздел 7.Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого финансирования на реализацию адресной программы

Источником финансирования расходов на переселение граждан                  из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой является муниципальная программа «Обеспечение доступным                             и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска», в том числе               за счет средств:

публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

бюджета города Ханты-Мансийска.

Раздел 8.Планируемые показатели выполнения

адресной программы

В результате реализации адресной программы планируется переселение 443 человек из 24 многоквартирных домов, признанных                     в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу                              или реконструкции в период с 01.01.2017 до 01.01.2022, общей площадью расселяемых жилых помещений 8940,1 кв.м.

Раздел 9.Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации адресной программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий адресной программы

Уполномоченный орган обеспечивает:

целевое и эффективное использование средств, выделенных                       на реализацию адресной программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные адресной программой;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам                  при реализации адресной программы, установленным требованиям,                        а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетности возлагается на Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган адресной программы несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных                       на реализацию адресной программы, а также по обязательствам                            и правоотношениям, возникающим в ходе реализации адресной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Приложение

- к адресной программе города

- Ханты-Мансийска по переселению

- граждан из аварийного жилищного фонда

- на 2024-2027 годы

Перечень (реестр)

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

в период с 01.01.2017 по 01.01.2022

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплу-атацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025 |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Гагарина, д.214 | 1967 | 18.02.2020 | 295 | 25 | 01.09.2025 |
| 2. | ул.Заводская, д.22 | 1984 | 06.04.2020 | 123,1 | 5 | 01.09.2025 |
| 3. | ул.Ленина, д.77 | 1971 | 22.08.2019 | 477 | 11 | 01.09.2025 |
| 4. | ул.Ленина, д.79 | 1971 | 22.08.2019 | 530,1 | 12 | 01.09.2025 |
| 5. | ул.Лермонтова, д.12 | 1942 | 28.05.2021 | 106,3 | 6 | 01.09.2025 |
| 6. | ул.Механизаторов, д.7 | 1958 | 28.05.2021 | 438,7 | 29 | 01.09.2025 |
| 7. | ул.Мира, д.83 | 1964 | 24.12.2021 | 484,7 | 13 | 01.09.2025 |
| 8. | ул.Рознина, д.36 | 1970 | 17.10.2020 | 469,9 | 15 | 01.09.2025 |
| 9. | ул.Садовая, д.5 | 1969 | 22.11.2019 | 365,5 | 11 | 01.09.2025 |
| 10. | ул.Садовая, д.9 | 1953 | 28.04.2020 | 397,7 | 12 | 01.09.2025 |
| 11. | ул.Сирина, д.73А | – | 30.12.2021 | 310,6 | 1 | 01.09.2025 |
| 12. | ул.Строителей, д.83 | 1976 | 06.04.2020 | 419,4 | 9 | 01.09.2025 |
| 13. | ул.Труда, д.2А | 1965 | 28.05.2021 | 505 | 38 | 01.09.2025 |
| 14. | ул.Чехова, д.69 | 1969 | 08.10.2021 | 364,9 | 21 | 01.09.2025 |
| 15. | ул.Шевченко, д.47 | 1977 | 30.12.2021 | 883 | 49 | 01.09.2025 |
| Итого: |  |  |  | 6170,9 | 257 |  |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | пер.Апрельский, д.3 | 1965 | 18.02.2019 | 62,6 | 2 | 31.12.2026 |
| 17. | ул.Гагарина, д.192 | 1964 | 05.10.2018 | 46,1 | 4 | 31.12.2026 |
| 18. | ул.Гагарина, д.210 | 1951 | 18.02.2019 | 84,4 | 11 | 31.12.2026 |
| 19. | ул.Мира, д.109 | 1974 | 30.12.2021 | 506,3 | 29 | 31.12.2026 |
| 20. | пер.Озерный, д.22 | 1994 | 12.11.2018 | 95,2 | 7 | 31.12.2026 |
| 21. | ул.Сирина, д.71 | 1950 | 13.12.2021 | 88,9 | 3 | 31.12.2026 |
| Итого: |  |  |  | 883,5 | 56 |  |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ул.Красноармейская, д.41 | 1980 | 22.11.2019 | 850,4 | 30 | 31.12.2027 |
| 23. | ул.Пионерская, д.107 | 1974 | 08.10.2021 | 452,3 | 11 | 31.12.2027 |
| 24. | ул.Строителей, д.12А «ВАХТА 40» | 1984 | 04.08.2021 | 583 | 89 | 31.12.2027 |
| Итого: |  |  |  | 1885,7 | 130 |  |